T.C.

ÇORUM

İL ÖZEL İDARESİ

2017 YILI

PERFORMANS PROGRAMI

#### ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile; kalkınma planları ve programlarında yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere, kamu mali yönetiminin yapısını ve işleyişini, kamu bütçelerinin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm mali işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve mali kontrolünü düzenlemek amaçlanmaktadır.

Belirtilen Kanunun kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili  genel esasların düzenlendiği bölümünde; kamu idarelerinin stratejik programlarını hazırlayarak geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmaları, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamaları ve bütçelerini de stratejik programda yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri ile  uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlanması  hususu düzenlenmiştir.

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nda da Valinin, bütçenin hazırlanmasına esas teşkil edecek şekilde stratejik plan ve yıllık performans programlarını hazırlayacağı hükmü yer almaktadır.

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 7. Maddesinin 3. Fıkrasının (ç) bendi gereğince, İl Genel Meclisinin 08.08.2014 tarih ve 196 sayılı kararı ile onaylanan 2015 - 2019 yıllarını kapsayan stratejik planına uygun olarak hazırlanan 2017 yılı performans programının, kaynakların verimli, etkili ve ekonomik kullanılmasında rehber olmasını temenni ediyor, planın yürütülmesine katkı sağlayacak başta İl Genel Meclisi Başkanı ve Üyeleri olmak üzere her kademedeki İl Özel İdaresi birim yöneticileri ile çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum.

Necmeddin KILIÇ

Vali

İÇİNDEKİLER

- GENEL BİLGİLER

- YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- TEŞKİLAT YAPISI

- FİZİKSEL KAYNAKLAR

- İNSAN KAYNAKLARI

- TEKNOLOJİK KAYNAKLAR

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

- AMAÇ VE HEDEFLER

- TEMEL DEĞERLER

- PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER

- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

- DİĞER HUSUSLAR

III. EKLER

I. GENEL BİLGİLER:

#### YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6. maddesinde İl Özel İdaresinin görev ve sorumlulukları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla;

a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde,

b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma (...)(1); orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir.

(Ek fıkra: 3/7/2005-5393/85 md.; Değişik ikinci fıkra: 24/7/2008-5793/42 md.) Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskan, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkanları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/2011-6225/1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir.

(Ek fıkra: 1/7/2006-5538/26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK-661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir.

İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.

Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir.

İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır.(2)

Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır.

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Anılan Kanunun 7. maddesinde de il özel idaresinin yetki ve imtiyazları şu şekilde düzenlenmiştir:

“İl Özel İdaresinin yetkileri ve imtiyazları şunlardır:

a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek.

b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek.

c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek.

d) Borç almak ve bağış kabul etmek.

e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek.

f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak.

g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(Ek cümle: 6/3/2007-5594/4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dahil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usûl  ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir.

h) (Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Belediye sınırları dışında, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak. Bu bent uyarınca asansörlerin yıllık periyodik kontrolünü yapabilecek il özel idareleri ile yetkilendirilmiş muayene kuruluşlarının sahip olması gereken koşullar, yıllık periyodik kontrol esasları ile yıllık periyodik kontrol ücretleri Vilayetler Hizmet Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Türk Standartları Enstitüsü temsilcilerinin de yer alacağı bir komisyon tarafından belirlenir. Konuya ilişkin düzenlemeler, komisyon kararları doğrultusunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılır.

İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir.

İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/2006-5538/26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır.

İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez.

(Ek: 4/4/2015-6645/83 md.) Birinci fıkranın (h) bendinde düzenlenen yetkinin usulüne uygun kullanılmaması sonucu oluşacak yaralanma ve ölüm olaylarından dolayı, ilgili il özel idaresi yetkilileri 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre sorumludur.

B-TEŞKİLAT YAPISI

Çorum İl Özel İdaresi, norm kadro ilke ve esaslara uygun olarak , İl Genel Meclisinin 06.10.2006 tarih ve 285 sayılı kararı ve 08.02.2008 tarih ve 67 sayılı kararı, 08.07.2010 tarih ve 242 sayılı karar, 02.11.2010 tarih ve 312 sayılı karar ile Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 2 Adet Genel Sekreter Yardımcısı, 12 Adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 13 İlçe Özel İdare Müdürleri  ile çalışmalarını yürütmektedir.

### C-FİZİKSEL KAYNAKLAR

Çorum İl Özel İdaresi Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi No: 167 adresindeki mülga Köy Hizmetlerine ait binalarda 12 birimi,  İl Genel Meclisi ise Yavruturna Mahallesi, Gazi Caddesi No: 68 adresinde faaliyetini sürdürmektedir.

Faaliyet gösteren 9 ilçe özel idare teşkilatından 4’ü ( İskilip-Sungurlu-Boğazkale-Uğurludağ ) kendi binalarında, 5’i  ise ( Alaca-Bayat-Kargı-Osmancık-Ortaköy ) Kaymakamlık binasında hizmet vermektedir.

Ayrıca, Merkez ilçede 7 adet, 12 ilçemizde 32 adet olmak üzere toplam 39 adet memur lojmanı ile 13 İlçemizde 1’er adet Kaymakam evi bulunmaktadır.

İL ÖZEL İDARESİNE AİT GAYRİMENKULLER LİSTESİ

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam (m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Merkez | Vali Konağı | 4.700,00 | 0 | 0 | 4700,00 | Vali Konağı Bahçesi ve Müştemilatı. |
| Merkez | 6 adet Lojman Binası | 1.896,31 | 0 | 0 | 1.896,31 | Binevler 6 daireli Lojman |
| Merkez | Arsa | 1.829,62 | 0 | 0 | 1.829,62 | İl Genel Meclis Binası |
| Merkez | Arsa | 128,82 | 0 | 22,18 | 151,00 | Yavruturna Mahallesi Sağlık Müdürlüğü Arkası (Belediye Tahsis) |
| Merkez | Arsa | 2.406,79 | 0 | 0 | 2.406,79 | Yavruturna Mahallesi İl Genel Meclis Binası Arkası Otopark (Belediye tahsis) |
| Merkez | Arsa | 15.011,44 | 0 | 0 | 15.011,44 | Binevler Ayarık Mevkii 14 adet bağımsız arsa (Belediyeden trampa) |
| Merkez | Arsa | 22.910,44 | 0 | 0 | 22.910,44 | İdare Hizmet Binası |
| Merkez | Tarla | 6.911,00 | 0 | 0 | 6.911,00 | İdare Hizmet Binası |
| Merkez | Tarla | 4.603,25 | 0 | 0 | 4.603,25 | İdare (Şantiye) |
| Merkez | Tarla | 10.807,55 | 0 | 0 | 10.807,55 | İdare (Garaj) |
| Merkez | Tarla | 7.100,00 | 0 | 0 | 7.100,00 | Sapa köy Asfalt Şantiyesi |
| Merkez | Tarla | 12.000,00 | 0 | 0 | 12.000,00 | Sapa köy Asfalt Şantiyesi |
| Merkez | Arsa | 3.617,00 | 0 | 0 | 3.617,00 | 200 kişilik Vali Mustafa Yıldırım Kız Öğrenci Yurdu (Buhara evler Mahallesi) |
| Merkez | Okul Arsası | 11.900,00 | 0 | 0 | 11.900,00 | Vilayet Hizmet Birliği Yurdu (Ulukavak Mahallesi) |
| Merkez | Sağlık Ocağı Arsası | 1.716,00 | 0 | 0 | 1.716,00 | Mimar Sinan Mahallesi Sağlık Ocağı Binası |
| Merkez | Kütüphane | 913,22 | 0 | 0 | 913,22 | Çorum İl Halk Kütüphanesi (Bahçelievler Mahallesi) |
| Merkez | Bahçeli Kargir İlkokul | 1.419,58 | 0 | 0 | 1.419,58 | Eski İstiklal İlkokulu (Kültür Bakanlığı Yazma Eserler Müzesi Olarak Tahsisli) |

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam ( m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Ankara | 6 katlı Betonarme Yurt Binası ve Arsası | 555,00 | 0 | 0 | 555,00 | Ankara İli Çankaya İlçesi Kültür Mahallesi 160 Kişilik Kız Öğrenci Yurdu (Kredi Yurtlar Kurumuna tahsisli) |
| Merkez | Arsa | 1.470,00 | 0 | 0 | 1.470,00 | Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (Gülabibey Mahallesi) |
| Merkez | Bahçeli Kargir Öğretmen Evi | 819,37 | 0 | 0 | 819,37 | Çorum Merkez Öğretmen Evi (Bahçelievler Mahallesi) |
| Merkez | Bir Katlı Kargir Bina ve Kayak Pist Alanı | 14.999,93 | 0 | 0 | 14.999,93 | Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) |
| Merkez | Kayak Tesisleri Pist Alanı | 6.239,90 | 0 | 0 | 6.239,90 | Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) |
| Merkez | Kayak Tesisleri Pist Alanı | 2.560,00 | 0 | 0 | 2.560,00 | Çalyayla Köyü (İl Encümeninin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) |
| Merkez | Kayak Tesisleri Pist Alanı | 7.968,06 | 0 | 0 | 7.968,06 | Çalyayla Köyü (İl Encümeni nin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) |
| Merkez | Kayak Tesisleri Pist Alanı | 7.464,14 | 0 | 0 | 7.464,14 | Çalyayla Köyü (İl Encümeni'nin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) |
| Merkez | Kayak Tesisleri Pist Alanı | 8.336,19 | 0 | 0 | 8.336,19 | Çalyayla Köyü (İl Encümeni'nin 21/06/1990 Tarih ve 411 S. Kararı Gereği 49 Yıllığına Gençlik Spor Müdürlüğüne Kullanım Hakkı tahsisli) |

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam ( m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Merkez | Arsa | 674.411,14 | 0 | 0 | 674.411,14 | Katı atık Değerlendirme Tesis alanı (Celil Kırı Kürt Pınarı Mevkii) |
| Merkez | Tarla+Bağ ve Bahçe Vasıflı | 114.358,43 | 0 | 0 | 114.358,43 | Şendere İçme suyu gölet alanına ait 38 Adet Parsel |
| Merkez | Tarla | 62,00 | 0 | 0 | 62,00 | Çorum Organize Sanayi Bölgesi |
| Merkez | Tarla | 891,31 | 0 | 0 | 891,31 | Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası) |
| Merkez | Tarla | 1.703,90 | 0 | 0 | 1.703,90 | Hamdi Köy (Yol Trafik Kontrol Noktası) |
| Merkez | Bahçeli Ev ve Müştemilatı | 0 | 0 | 2.304,00 | 2.304,00 | Merkez Bayat Köyü İsmet Eker Konağı (99 Yıllığına İl Özel İdaresi adına tahsisli) |
| Merkez | Fidanlık | 11.160,00 | 0 | 0 | 11.160,00 | Samsun Yolu Sıklık Mevkii |
| Merkez | Fidanlık | 15.256,00 | 0 | 0 | 15.256,00 | Samsun Yolu Sıklık Mevkii |
| Merkez | Havaalanı Arsası+ Tarla | 532.755,35 | 0 | 0 | 532.755,35 | 41 Adet Parsel |
| Alaca | Kaymakamlık Lojmanı | 915,14 | 0 | 0 | 915,14 | 3 Katlı Karkas Bina |
| Alaca | Arsa | 1.355,78 | 0 | 0 | 1.355,78 | 3 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı |
| Alaca | Arsa | 457,74 | 0 | 0 | 457,74 | 3 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı |
| Alaca | Arsa | 3.047,10 | 0 | 0 | 3.047,10 | Milli Eğitim Müdürlüğü 150 Yataklı Kız Öğrenci Yurdu Binası |
| Alaca | Arsa | 395,86 | 0 | 0 | 395,86 | Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından Özel İdareye hibe |
| Alaca | Tarla+Bağ+ Bahçe | 280.093,00 | 0 | 0 | 280.093,00 | Göl Alanı |

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam ( m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Bayat | Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi | 316,00 | 0 | 0 | 316,00 | 1 Katlı Karkas Bina |
| Bayat | Tarla | 50.775,00 | 0 | 0 | 50.775,00 | Tarla |
| Bayat | Arsa | 11.934,35 | 0 | 0 | 11.934,35 | Belediyeden Trampa |
| Bayat | Arsa | 333,00 | 0 | 108.786,70 | 109.119,70 | Belediyeden Trampa |
| Boğazkale | Belediye Binası | 4.584,00 | 0 | 0 | 4.584,00 | Boğazkale Kaymakamlık Hizmet Binası ve Kaymakamlık Lojmanı |
| Boğazkale | Arsa | 1.761,42 | 0 | 0 | 1.761,42 | 20 Daireli Memur Lojman Binası |
| Boğazkale | Tarla | 9.950,00 | 0 | 0 | 9.950,00 | Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı |
| Dodurga | Arsa | 1.500,29 | 0 | 0 | 1.500,29 | 1 Katlı Karkas Kaymakamlık Lojmanı ve Bahçesi+Araba Garajı |
| Dodurga | Tarla | 26.788,98 | 0 | 0 | 26.788,98 | Göl Alanı İçin Kamulaştırma (7 Adet) |
| İskilip | Özel İdare Hizmet Binası | 809,27 | 0 | 0 | 809,27 | 3 Adet Dükkan, 1 adet Çeşme Mescid |
| İskilip | Bahçe | 778,27 | 0 | 0 | 778,27 | Bahçe |
| İskilip | Arsa | 45,84 | 0 | 39.355,78 | 39.401,62 | Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir hisse oranı 2292/1970081 |
| İskilip | Arsa | 275,99 | 0 | 917,52 | 1.193,51 | Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünden devir |
| Kargı | Arsa | 502,42 | 0 | 0 | 502,42 | Kaymakamlık Lojmanı Bahçesi |
| Kargı | Arsa | 5.584,34 | 0 | 0 | 5.584,34 | Kargı Hacıhamza Köyü Kapanan Belde Belediye Devir ve Paylaştırma Komisyonu (14 adet Dükkan 3 adet arsa)1 adet tarla |

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam ( m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Laçin | Arsa | 1.729,51 | 0 | 0 | 1.729,51 | Laçin İlçesi Kaymakamlık Hizmet Binası ve 2 adet Memur Lojmanı |
| Laçin | Arsa | 1.226,70 | 0 | 0 | 1.226,70 | Laçin Kaymakamlık Lojmanı |
| Laçin | Anıt Arsası | 544,61 | 0 | 0 | 544,61 | Anıt Arsası |
| Mecitözü | Arsa | 1.000,00 | 0 | 0 | 1.000,00 | Kaymakamlık Lojmanı |
| Mecitözü | Arsa | 9,00 | 0 | 0 | 9,00 | Boş Arsa |
| Mecitözü | Bahçeli Kargir 3 Katlı Kütüphane | 370,00 | 0 | 0 | 370,00 | Kütüphane Binası (Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsisli) |
| Mecitözü | 2 Katlı Ahşap Ev | 117,00 | 0 | 0 | 117,00 | Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli |
| Mecitözü | Hamam Ve Müştemilatı | 56.264,00 | 0 | 0 | 56.264,00 | Beke Hamamı ve Müştemilatı |
| Mecitözü | Tarla | 20.750,00 | 0 | 0 | 20.750,00 | Boğazkaya Hamurkesen Mevkii |
| Mecitözü | Tarla | 5.500,00 | 0 | 0 | 5.500,00 | Boğazkaya Hamurkesen Mevkii |
| Mecitözü | Göl Alanı | 1.188.472,99 | 0 | 0 | 1.188.472,99 | Kozören, Figani,Köprübaşı, Söğütyolu, Devletolan Gölet yerleri |
| Oğuzlar | Özel İdare Hizmet Binası | 1.599,23 | 0 | 0 | 1.599,23 | 2 adet dükkan 1 adet Kaymakam Lojmanı 2 adet Memur Lojmanı |
| Ortaköy | 2 Katlı Kâgir Bina | 386,00 | 0 | 0 | 386,00 | Ortaköy İlçesi Kaymakamlık Lojmanı |
| Ortaköy | Arsa | 150,00 | 0 | 0 | 150,00 | İlçe Emniyet Müdürlüğü Kullanımında |
| Ortaköy | Bağ | 891,00 | 0 | 0 | 891,00 | Bağ |
| Ortaköy | Sulama Göleti | 101.400,00 | 0 | 0 | 101.400,00 | Kızılhamza Köyü (Göl alanı) |
| Ortaköy | Tarla | 1.533,00 | 0 | 0 | 1.533,00 | Kızılhamza Köyü Köyü (Göl alanı) |

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam ( m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Osmancık | Bahçeli Kargir Kaymakam Evi | 581,12 | 0 | 0 | 581,12 | Kaymakamlık Lojmanı |
| Osmancık | Tarla | 9.558,00 | 0 | 0 | 9.558,00 | Mülga Köy Hizmetleri. Genel Müdürlüğünden devir (Bakımevi) |
| Sungurlu | İlçe Özel İdare İş hanı Binası | 1.450,66 | 0 | 0 | 1.450,66 | 33 Adet İşyeri ve Büro |
| Sungurlu | Ham Toprak | 14.400,00 | 0 | 0 | 14.400,00 | Ham Toprak |
| Sungurlu | Ham Toprak | 68.000,00 | 0 | 0 | 68.000,00 | Ham Toprak |
| Sungurlu | Ham Toprak | 5.000,00 | 0 | 0 | 5.000,00 | Ham Toprak |
| Sungurlu | Yol | 251,73 | 0 | 0 | 251,73 | Yol |
| Uğurludağ | İlçe Özel İdare Hizmet Binası | 596,84 | 0 | 0 | 596,84 | 8 Adet Lojman 4 Adet İşyeri |
| Uğurludağ | Arsa | 3.368,01 | 0 | 0 | 3.368,01 | Kaymakamlık Lojmanı |
| Uğurludağ | Arsa | 10,71 | 0 | 0 | 10,71 | Kaymakamlık Lojmanı |
| Uğurludağ | Arsa | 49,52 | 0 | 0 | 49,52 | Kaymakamlık Lojmanı |

ÇORUM İL ÖZEL İRDARESİNE TAHSİSLİ TAŞINMAZLARIN DAĞITIM TABLOSU

| İlçesi | Adı | Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmazın Alanı (m²) |  |  | Toplam ( m²) | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | İl Özel İdaresi (m²) | Maliye Hazinesi (m²) | Diğer (m²) |  |  |
| Merkez | Havaalanı Arsa Ham toprak | 0 | 136.359,79 | 0 | 136.359,79 | Hazineden Tahsis ( 4 Adet Parsel) |
| Merkez | Tarla | 0 | 110.000,00 | 0 | 110.000,00 | Sarayköy Büz Şantiyesi Maliyeden Tahsisli |
| Alaca | İki Katlı Kâgir Bina ve Tarla | 0 | 9.945,64 | 0 | 9.945,64 | Alaca İlçesi Bakım Evi Hazineden Tahsis (Alaca İlçesi Bakımevi) |
| İskilip | Kâgir Bina Arsası | 0 | 2.358,37 | 0 | 2.358,37 | Kaymakamlık Lojmanı |
| İskilip | Arsa | 0 | 30.504,00 | 0 | 30.504,00 | Bakımevi |
| Sungurlu | Arsa | 0 | 63.000,00 | 0 | 63.000,00 | Bakımevi |
| Sungurlu | Kaymakamlık Lojmanı ve Arsası | 0 | 3.500,00 | 0 | 3.500,00 | Kaymakamlık Lojmanı |
| Kargı | Arsa | 0 | 571,85 | 0 | 571,85 | Kaymakamlık Lojmanı |

| İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA PARK DURUMU |  |  |
| --- | --- | --- |
| SIRA NO | MAKİNENİN CİNSİ | ADEDİ |
| 1 | Binek Araçlar | 23 |
| 2 | Kamyonet (Pikap) | 26 |
| 3 | Minibüs | 13 |
| 4 | Kurtarıcı | 1 |
| 5 | Kamyon | 48 |
| 6 | Çekici | 4 |
| 7 | Otobüs | 4 |
| 8 | Akaryakıt Tankeri | 2 |
| 9 | Arazöz | 4 |
| 10 | Greyder | 26 |
| 11 | Dozer | 5 |
| 12 | Paletli Yükleyici | 1 |
| 13 | Lastik Tekerlekli Yükleyici | 6 |
| 14 | Paletli Ekskavatör | 3 |
| 15 | Lastik Tekerlekli Ekskavatör | 2 |
| 17 | Kanal Kazıcı | 13 |
| 18 | Asfalt Yapım Distribütörü | 5 |
| 19 | Kar Makinesi | 1 |
| 20 | Vibrasyonlu Silindir | 6 |
| 21 | Lastik Tekerlekli Kombine Silindir | 4 |
| 22 | Seyyar Kaynak Aracı | 1 |
| 23 | Seyyar Yağlama Aracı | 1 |
| 24 | Su Tankı | 1 |
| 25 | Süpürme Aracı | 2 |
| 26 | Çöp Kamyonu | 9 |
| TOPLAM |  | 211 |
| SIRA NO | EKİPMANIN CİNSİ | ADEDİ |
| 1 | Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri(EFE) | 1 |
| 2 | Kompresör | 1 |
| 3 | Kaya Delme Makinesi | 1 |
| 4 | Açık Saç Kasalı Yarı Römork | 1 |
| 5 | Asfalt Roleytank Treyler | 1 |
| 6 | Asfalt Süpürgesi | 2 |
| 7 | Semi Treyler | 3 |
| 8 | Elle Kullanma Yama Silindiri | 1 |
| 9 | Silindir Taşıyıcı | 1 |
| 10 | Seyyar Yağlama Makinesi | 1 |
| 11 | Kaynak Makinesi | 1 |
| 12 | Jeneratör | 7 |
| 13 | Motopomp | 2 |
| 14 | Seyyar Mıcır Eleme Makine | 1 |
| 15 | Basınçlı Yıkama | 1 |
| 17 | Lift | 1 |
| 18 | Çim Biçme Makinesi | 3 |
| 19 | Yataklı Kamp Treyler | 5 |
| 20 | Yemekli Kamp Treyler | 3 |
| 21 | Yataklı Yemekli Kamp Treyler | 6 |
| 22 | Seyyar Depo Kamp Treyler | 1 |
| 23 | Karavan | 1 |
| 24 | Çekilir Tip Akaryakıt Tankı | 5 |
| TOPLAM |  | 50 |
| GENEL TOPLAM |  | 261 |

| İL ÖZEL İDARESİNE AİT ARAÇLARIN DAĞILIM LİSTESİ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAKİNENİN |  |  | MİKTAR |  |
| CİNSİ | MARKASI | MODELİ | ADET | TOPLAM |
| Binek Otomobil | Audi (Makam)2004 | A62.4MULTITRO | 1 | 23 |
|  | HYUNDAİ | Jeep 2009 | 1 |  |
|  | Toyota | Corolla 1999 | 1 |  |
|  | Toyota | Corolla 2000 | 1 |  |
|  | Toyota | Corolla 2001 | 1 |  |
|  | Toyota | Corolla 2015 | 1 |  |
|  | Renault | Megane 1999 | 1 |  |
|  | Renault | Megane Wagon 2000 | 1 |  |
|  | Renault | Megane 2000 | 1 |  |
|  | Renault | Megane 2000 | 1 |  |
|  | Renault | Megane II 2005 | 1 |  |
|  | Renault | Megane II 2006 | 1 |  |
|  | Renault | Megane II 2007 | 1 |  |
|  | Renault | Megane II 2010 | 1 |  |
|  | Renault | Laguna RXE 1998 | 1 |  |
|  | Renault | Megane II 2010 | 1 |  |
|  | Renault | Europa 1998 | 1 |  |
|  | Renault | 19 1.6 RNE 1998 | 1 |  |
|  | Ford | Mondeo 2010 | 1 |  |
|  | Fiat | Linea 2010 | 1 |  |
|  | Fiat | Albea 2007 | 1 |  |
|  | Tofaş | Kartal 1997 | 1 |  |
|  | Tofaş | Kartal 1998 | 1 |  |

|  | Toyota | D-HILUK4X2 1999 çşm | 5 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Toyota | HILUXD/CAB ADVEVTURE 4X4 2012 | 1 |  |
|  | Toyota | HİLUX D/CAB ADVENTURE 2013 | 2 |  |
|  | Toyota | HİLUX D/CAB ADVENTURE 2015 | 4 |  |
|  | Toyota | HİLUX D/CAB ADVENTURE 2016 | 1 |  |
|  | Fiat | Doblo 2012 | 4 |  |
|  | Ford | RANGER 4X2 2001 | 1 |  |
|  | Ford | Connect 2005 | 1 |  |
|  | Ford | Transit Çift Kabin 2012 | 2 |  |
|  | Ford | Transit Çift Kabin 2015 | 1 |  |
|  | ISUZU | TFS54H-20 2002 | 4 |  |
| Su Tankı | Iveco | 2013 | 1 | 1 |
| Minibüs | Volkswagen (Caravella) | 2,5 TDİ 2008 | 1 | 13 |
|  | Ford | Transit 430-ED 2012 | 1 |  |
|  | Ford | 350L 2002 | 2 |  |
|  | Ford | 350L 2006 | 3 |  |
|  | Ford | 350L 2007 | 2 |  |
|  | Ford | Transit 350L 2002 | 1 |  |
|  | Fiat | Ducato 2011 | 1 |  |
|  | Ford | Transit 430 ED 2007 | 1 |  |
|  | Ford | Transit 430 ED 2011 | 1 |  |
| Kurtarıcı | Fargo | Pd600As | 1 | 1 |

| Kamyon | Mercedes | Axor1829K/4X2/3600 | 5 | 48 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mercedes | Arocs3332K6X413M3 | 2 |  |
|  | Mercedes | 3031 K | 6 |  |
|  | Mercedes | Axor 3029K 6X4 | 12 |  |
|  | Mercedes | Axor 2529k 6x2 | 1 |  |
|  | Man | 18.220 Fax | 2 |  |
|  | Fatih | 220.26/Sht | 10 |  |
|  | Bmc | Fatih280-26Sdt | 3 |  |
|  | Bmc Damtrak) | Pro827Cdx | 5 |  |
|  | Fatih | 1998 | 1 |  |
|  | Ford | Cargo 2002 | 1 |  |
| Seyyar Kaynak Aracı | Mercedes | Atego 1518c 4X2 3560 | 1 | 1 |
| Seyyar Yağlama Aracı | Mercedes | Atego 1518 c 4X2 | 1 | 1 |
| Çekici | Man | 26.321.Dfs | 1 | 4 |
|  | Man | 33.428 DFT | 1 |  |
|  | Bmc | Pro827 4x2 | 1 |  |
|  | Man | TGS 33,480 6X4 | 1 |  |
| Otobüs | Isuzu | Q-BUS 31 | 1 | 4 |
|  | Isuzu | Novocit S 801 | 1 |  |
|  | Otokar | 2006 | 1 |  |
|  | Iveco | 50.Mn/24.7 | 1 |  |
| Akaryakıt Tankeri | Isuzu | NQR 3D 6X2 | 1 | 2 |
|  | Fatih | 220.26/Sht | 1 |  |
| Arazöz | Fatih | 220.26/Sht | 3 | 4 |
|  | Fatih | 280 (6X2) | 1 |  |
| Süpürme Aracı | Otokar | 2013 model | 1 | 2 |
|  | Iveco | 2005 model | 1 |  |
| Çöp Kamyonu | Hyundai | 2011 model | 3 | 9 |
|  | Fatih | 2005 model | 1 |  |
|  | Mitsubishi | 2013 model | 1 |  |
|  | Ford | 2015 model | 4 |  |

| Greyder | Champion | 720 Avhp | 2 | 26 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Komatsu | Gd655A5 | 9 |  |  |
|  | Komatsu | Gd555-5 | 2 |  |  |
|  | Komatsu | Gd555-6 | 1 |  |  |
|  | Komatsu | Gd555-7 | 1 |  |  |
|  | Komatsu | Gd555-8 | 1 |  |  |
|  | Mitsubishi | Mg530 | 8 |  |  |
|  | Caterpiller | 140H | 1 |  |  |
|  | Caterpiller | 120H | 1 |  |  |
| Dozer | Caterpiller | D7G | 5 | 5 |  |
| Paletli Yükleyici | Fiat Allis | Fl10C | 1 | 1 |  |
| Lastik Tekerlekli Yükleyici | Pi | 1061 | 1 | 6 |  |
|  | Komatsu | Wa320-3 | 4 |  |  |
|  | Kawasaki | 70Zv-2 | 1 |  |  |
| Paletli Ekskavatör | Hitachi | Zx210 | 1 | 3 |  |
|  | Hitachi | Zx350 Lch | 1 |  |  |
|  | Hitachi | Zx250 Lch | 1 |  |  |
| Lastik Tekerlekli Ekskavatör | Samsung | Se210w-2A | 1 | 2 |  |
|  | Hitachi | Zx190w-3 | 1 |  |  |
| Traktör | Ford | 6610 | 1 | 1 |  |
| Kanal Kazıcı | Jcb | 3Cxsm | 4 | 13 |  |
|  | Caterpiller | 432E | 1 |  |  |
|  | Caterpıller | 434E | 1 |  |  |
|  | Jcb | 2006 model | 1 |  |  |
|  | Jcb | 2007 model | 1 |  |  |
|  | Hidromek | 2012 model | 1 |  |  |
|  | Hidromek | 2011 model | 1 |  |  |
|  | Hidromek | 2008 model | 1 |  |  |
|  | Jcb | 2011 model | 1 |  |  |
|  | Mastaş | 2011 | 1 |  |  |
| Asfalt Yapım Distribütörü | Fatih | 220.26/Sht | 3 | 5 |  |
|  | Mercedes | 2015 model | 1 |  |  |
|  | Fatih (BMC) | 280 (6X2) | 1 |  |  |
| Kar Makinesi | Schmidt Supra | 4000 | 1 | 1 |  |
| Vibrayonlu Silindir | Hamm | OR10 | 2 | 6 |  |
|  | Hamm | 2420D | 1 |  |  |
|  | Dynapac | Ca.251 | 1 |  |  |
|  | Bomag | Bw213d-4 | 2 |  |  |
| Lastik Tek. Kombine Silindir | Bomag | Bw120Ac-4 | 3 | 3 |  |
| TOPLAM |  |  |  |  | 211 |

| EKİPMANIN |  |  | MİKTARI | TOPLAM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Çekilir Tip Akaryakıt Treyleri | Efe | 5600-38 | 1 | 1 |
| Kompresör | Atla Copco | Xa125 Dd | 1 | 1 |
| Kaya Delme Makinesi | Frukawa | Hcr 9-Eds | 1 | 1 |
| Açık Saç Kasalı Yarı Römork | Efe | 5600-38 | 1 | 1 |
| Asfalt Roleytank Treyler | Özdemirsan | Nprözakyr | 1 | 1 |
| Asfalt Süpürgesi | Maks | R404e | 1 | 2 |
|  | Anfima | Hidrolikli | 1 |  |
| Semi Treyler | Freahuf | Ifc65 | 1 | 3 |
|  | Lowbet | GLU2 | 1 |  |
|  | Nur-Ak | Low-bed | 1 |  |
| Elle Kullanma Yama Silindiri | Bomag |  | 1 | 1 |
| Silindir Taşıyıcı |  | 2015 model | 1 | 1 |
| Seyyar Yağlama Makinesi | Pates |  | 1 | 1 |
| Kaynak Makinesi | Miller | Bl500dk | 1 | 1 |
| Karavan | Erba | 530 Td Tek Dindil | 1 | 1 |
| Lift | Şenmak | 1 KL-3500 S | 1 | 1 |
| Jeneratör | Morrison (Römorklu) | İ-E(711) 40 kwk | 1 | 7 |
|  | Bursh-Perkins | Pnd.40/3,8 7,5 kwk | 1 |  |
|  | Genpower | 154 kwk | 1 |  |
|  | Honda | 1,3 kwk | 1 |  |
|  | Genpower | Gbs150 te 5,5 kwk | 1 |  |
|  | Aksa | 250 KWA 6CTAA8.3G2 | 1 |  |
|  | Aksa |  | 1 |  |
| Motopomp | Honda | Whis | 2 | 2 |
| Seyyar Mıcır Eleme Makinesi | Beyer | Me650v/2X1 | 1 | 1 |
| Basınçlı Yıkama |  |  | 1 | 1 |
| Çim Biçme Makinesi | Honda |  | 2 | 3 |
|  |  |  | 1 |  |
| Yataklı Kamp Treyler | K.H. İmalatı |  | 5 | 5 |
| Yemekli Kamp Treyler | K.H. İmalatı |  | 3 | 3 |
| Yataklı Yemekli Kamp Treyler | Mke | 1982 model | 1 | 6 |
|  | Treysan | 1992 model | 1 |  |
|  | Mke | 1985 model | 1 |  |
|  | Teksan | 1987 model | 2 |  |
|  | Treysan | 1992 model | 1 |  |
| Seyyar Depo Kamp Treyler | K.H. İmalatı |  | 1 | 1 |
| Çekilir Tip Akaryakıt Tankı |  | 2014 model | 4 | 5 |
|  |  | 2015 model | 1 |  |
| TOPLAM: |  |  |  | 50 |
| GENEL TOPLAM |  |  |  | 261 |

| KURUMLARA TAHSİS EDİLEN ARAÇLARIN LİSTESİ |  |  |
| --- | --- | --- |
| ARACIN CİNSİ | ADETİ | TAHSİS EDİLDİĞİ YER |
| RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK ARACI | 1 | Bayat Kaymakamlığı |
| RENAULT- SEDAN FLUANCE PRIVILEGE 1,6 16V BİNEK ARACI | 1 | Oğuzlar Kaymakamlığı |
| DACIA SANDERO AMBIANCE 1.4 BİNEK ARACI | 1 | Aile ve Sosyal Politikalar Md. |
| FATİH DAMPERLİ KAMYON (Organik Gübre Dağıtım Tankı) | 1 | Tarım İl Müdürlüğü |
| VOLKSWAGEN - CARAVELLA AMBULANS | 1 | İl Sağlık Müdürlüğü |

D-İNSAN KAYNAKLARI

Çorum İl Özel İdaresi kadroları, 5302 sayılı Kanunun 36. maddesine istinaden, 10.06.2007 tarih ve 26548 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelik’ in 10. maddesi gereğince, , İl Genel Meclisinin 06.07.2007 tarih ve 217 sayılı kararı, 08.02.2008 tarih ve 67 sayılı kararı, 08.07.2010 tarih ve 242 sayılı kararı, 02.11.2010 tarih ve 312 sayılı kararı ve 02.06.2015 tarih ve 221 sayılı kararları ile, Örgütsel Teşkilat Şemasında gösterildiği gibi, 1 adet Genel Sekreter, 2 adet Genel Sekreter Yardımcısı, 12 adet Müdür, 1 adet Hukuk Müşaviri ve 13 adet İlçe Özel İdare Müdürleri ile çalışmalarını yürütmektedir.

İdaremiz Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde 153 adet personel memur statüsünde, 225 personel 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi daimi işçi statüsünde, hizmet vermektedir. Çalışanlardan memur olarak görev yapanlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanun’u, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanun’u ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’una, işçi statüsünde olanlar ise 4857 Sayılı İş Kanunu ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanun’una tabidirler.

İdaremiz kadrolarında görev yapan 657 sayılı Kanun’a tabi personel ile 4857 sayılı İş Kanununa tabi personelin merkez ve ilçelere göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

Merkezde;

G.İ.H.		: 68

T.H.S.		: 65

A.H.S.		:  3

S.H.S		:  -

Y.H.S.		:  3

olmak üzere toplam 139 Memur personel çalışmaktadır.

İlçe Teşkilatlarında ise;

G.İ.H		: 14

Y.H.S.		:  -

T.H.S.		:  -

olmak üzere toplam 14 Memur personel çalışmaktadır.

13 ilçemizden 9 ilçede İlçe Özel İdare Müdürü bulunmakta, 3 ilçede ise İlçe Özel İdare Müdürlüğü vekaleten yürütülmektedir.

Aynı şekilde İl Özel İdaremizde;

Kadrolu İşçiler	: 225 kadrolu işçi çalışmaktadır.

İdaremiz Merkez ve İlçe Özel İdare Müdürlüklerinde, 4857 sayılı İş Kanunu statüsünde görev yapan personel dağılımı aşağıda verilmiştir.

E-TEKNOLOJİK KAYNAKLAR.

Bilgi İşlem

Yazılımlar

Bilgisayar yazılımlarının Kültür Bakanlığı tarafından Fikir ve Sanat Eserlerinin telif hakkı koruması kapsamına alınması nedeniyle, kanunları uygulamak ve korumakla yükümlü olan İlimiz Özel İdaresi kanalıyla İdaremiz ve Valilik hizmetlerinde kullanılan bilgisayarlar için işletim sistemi ve 200 adet Microsoft Office programı alınarak bilgisayar yazılımları lisanslı hale getirilmiştir.

Bilgisayar üzerinden suç işlenmesine ve yasal olmayan internet sitelerinin girişlerini engellemek üzere ağ filtre cihazı alınarak güvenli internet erişimi sağlanmıştır. İlimiz Özel idaresinin network güvenliği ise 1 adet Fortigate firewall ve 200 adet Nod 32 antivirüs yazılımları ile sağlanmaktadır.

İçişleri Bakanlığı tarafından e- İçişleri projesi kapsamında hazırlanan ve tüm İl Özel İdareleri’nin kullanmış olduğu “Analitik Bütçe“ ve “Tahakkuk Esasına Dayalı Muhasebe” e-imza yazılımları idaremiz tarafından etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Ayrıca özellikle teknik birimlerimiz tarafından çizimler için  netcat, netcat köydes yazılım, Audocad çizim programı, PlX4D yazılım programları ile tapu bilgilerine ulaşmak üzere takbis, hak ediş düzenlenmesi için e- hak ediş, ödeme evrak takibi için hakbis yazılım programları kullanılmaktadır.

| İL ÖZEL İDARESİ TEKNOLOJİK ARAÇ GEREÇ DURUMU |  |
| --- | --- |
| 2016 YILI |  |
| BİLGİSAYAR (SERVER) | 2 |
| BİLGİSAYAR (LAPTOP) | 63 |
| BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ) | 162 |
| YAZICI (LASER) | 109 |
| YAZICI (PÜSKÜRTMELİ) | 2 |
| YAZICI (RENKLİ LAZER) | 15 |
| YAZICI (YAZICI+TARAYICI+FAX) | 32 |
| PROJEKSİYON ALETİ | 3 |
| TARAYICI | 19 |
| FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI | 1 |
| LOG KAYIT CİHAZI | 1 |
| KAMERA | 37 |
| TOPLAM | 454 |

| BİRİMLER | BİLGİSAYAR (SERVER) | BİLGİSAYAR (LAPTOP) | BİLGİSAYAR (MASAÜSTÜ) | YAZICI (LASER) | YAZICI (PÜSKÜRTMELİ) | RENKLİ LAZER YAZICI (FOTOSMART) | YAZICI TARAYICI +FAX) | FORTİNET AĞ GÜVENLİK CİHAZI | LOG KAYIT CİHAZI | PROJEKSİYON ALETİ | TARAYICI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GENEL SEKRETERLİK | - | 2 | 6 | 3 | - | 2 | 3 | - |  | 1 | - |
| İNSAN KAYNAKLARI MD. | - | 2 | 11 | 3 | 1 | - | 5 | - |  | - | 3 |
| YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MD. | - | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| TARIMSAL HİZMETLER MD. | - | - | 11 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MD. | - | 3 | 8 | 2 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| MALİ HİZMETLER MD. | - | 2 | 17 | 14 | - | 1 | - | - |  | - | 3 |
| İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MD. | 2 | - | 12 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MD. | - | 2 | 17 | 14 | - | 1 | 6 | - | - | - | 1 |
| ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ | - | 43 | 6 | 7 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜD. | - | 1 | 10 | 5 | - | 3 | 4 | - | - | - | 2 |
| DESTEK HİZMETLERİ MD. | - | 4 | 33 | 24 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SU VE KANAL HİZMETLERİ MD. | - | 3 | 16 | 10 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 |

II. PERFORMANS BİLGİLERİ

A-AMAÇ VE HEDEFLER

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ’NİN MİSYONU:

Çorum İl Özel İdaresi, görev alanlarında yürüttüğü çalışmalar ve verdiği desteklerle, ilimizin değişimine ve gelişmesine hizmetlerde bulunmayı, her alandaki birikimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ’NİN VİZYONU:

Hizmette yarışan, paydaşların ve hizmet alıcılarının en üst düzeyde memnuniyetini sağlayan  ve personelinin gurur duyduğu, değişime ve gelişime liderlik eden bir mahalli idare olmaktır.

## B-TEMEL DEĞERLER

Çorum İl Özel İdaresi; şeffaf ve hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket eden, sürdürülebilir güçlü bir mali yapıya sahip, çalışanlarına karşı adil ve paydaşları arasında ayrım yapmayan, çeşitliliğe saygı duyan, hakkaniyete ve liyakate önem veren, görev tanımının sınırlarını aşmaya hazır, yaptığı işi daha iyi yapabilmek için değişimi zorlayan ve katma değer üretimine destek olan bir idare olarak aşağıdaki temel ilkelere uygun hareket eder.

### Öngörülü Olmak : Çorum İl Özel İdaresi, öngörü ile pozisyon alır, plan yapar. Bireylerin tedbirli davranarak inisiyatif ve sorumluluk almaları teşvik edilir. Sonuçlardan kurumsal ve bireysel tecrübe edinilmesi esastır.

### Saygı: Çorum İl Özel İdaresi, kurumsal çevresindeki (toplum ve tüm paydaşlar) değerlere saygılı ve duyarlıdır. Tüm eylemlerinde toplumsal norm ve değerleri öncelikle gözetir, birey hak ve özgürlüklerine inanır ve saygı gösterir, kendi görev alanında bu hak ve özgürlüklerin genişlemesi için çaba gösterir.

Estetik:  Çorum İl Özel İdaresi, estetik değerlerin toplumda ve idarede yayılmasına önayak olur.Toplum kendi çalışanları ve hizmet alıcıları açısından spor, sanat ve bunlara bağlı estetik kazanımlara önem verir.

### Katılımcılık : Çorum İl Özel İdaresi, çalışanlarının bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılmalarını sağlar. Tüm paydaşlarının görüş ve düşüncelerine değer vererek süreçlerinde bu görüş ve düşünceleri gözetir.

### STRATEJİK ALAN : KURUMSAL YAPI.

AMAÇ 1 : Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması

HEDEF 1 : Personelin sosyal ve kültürel yönden motivasyonu için etkinlikler düzenlemek.

HEDEF 2 : Başarının ödüllendirilmesini sağlamak.

HEDEF 3: Personele ekonomik katkı sağlamak.

HEDEF 4: Personelin %10 'nun İdare içi ve dışında eğitim yaptırılması.

AMAÇ 2: Verilen hizmet yönetiminden etkin bir şekilde faydalanmak.

HEDEF 1: İdarenin hizmetlerinden yararlanılmasında kolay ve teknolojik yöntemler kullanmak.

AMAÇ 3: Hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi.

HEDEF 1 : Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi.

HEDEF 2 : Mevcut yapıların bakım, onarım ve tadilatlarının yapımı.

HEDEF 3: Makine parkının yenilenmesi.

STRATEJİK ALAN : YERLEŞİM BİRİMLERİNE HİZMETLER.

AMAÇ 1 : Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak.

HEDEF 1 : İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

HEDEF 2 : Nüfusu en fazla olan ünitelere yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

HEDEF 3: Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı.

HEDEF 4: Yol ağında bulunan 1. ve 2.derece yolların standartlarının yükseltilmesi.

AMAÇ 2 : Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak.

HEDEF 1 : Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar.

AMAÇ 3 : Bölgeye uygun, sulama alt yapısı hazır alanlarda gelir getirici tarımsal faaliyetler için alan oluşturmak.

HEDEF 1 : Tarımsal örnek çalışmaları.

AMAÇ 4: Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak.

HEDEF 1: Köy yerleşme planlarının tamamlanarak, mera ve tarım alanlarının işgalinin önlenmesi.

HEDEF 2: Kaçak yapı denetimi.

HEDEF 3: Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak.

HEDEF 4: Mücavir alan sınırı dışında yer alan ünitelerin yerleşik alanının tamamlanması ve yenileme işlemlerinin yapımı.

HEDEF 5: Yöresel mimariye uygun tip konut projelerinin üretilmesi.

AMAÇ 5: Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla ajanslara tahsis edilen alt yapı kaynaklarından yararlanmak.

HEDEF 1: Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi.

STRATEJİK ALAN : TOPLUMSAL HİZMETLER

AMAÇ 1: Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması

HEDEF 1: İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi

AMAÇ 2: Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek

HEDEF 1: Kütüphanelerin desteklenmesi

HEDEF 2: Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak

HEDEF 3: Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi

AMAÇ 3: Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak

HEDEF 1: Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar

HEDEF 2: Çorum İli’nin tanıtımı

AMAÇ 4: Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek

HEDEF 1: Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler

AMAÇ 5: Sağlık Hizmetlerinin desteklenmesi

HEDEF 1: Malzeme ve ekipman ile cihaz desteği

HEDEF 2: Sağlık hizmeti sunulan alanların desteklenmesi

AMAÇ 6:Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek

HEDEF 1: Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı

HEDEF 2: Güvenliği yönelik makine teçhizat alımı

HEDEF 3: Eğitim parkı yapımı

AMAÇ 7: Dezavantajlı birey ve grupların barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarına ilişkin destekler

HEDEF 1: Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak

C. PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELER İLE FAALİYETLER

YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Yol ağındaki 1. Kat asfalt oranını 2017 yılı sonu itibariyle % 51’den % 60’ye yükseltmek |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  |  | 2017 |
| 1 |  | 1.kat asfalt yapımı. |  |  |  |  | 123,40 km. | 144,40 km. |  |  | 437,00 km |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 |  | Köy yollarında 1.kat asfalt yapımı |  |  |  |  | 35.090.000,00 |  |  | 0,00 | 35.090.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 35.090.000,00 |  |  | 0,00 | 35.090.000,00 |

2017 Yılı bütçesinde 20.090.000,00 TL ile 2016 yılından devredecek 15.000.000,00 TL

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Yol ağındaki 1. Kat asfalt oranını 2017 yılı sonu itibariyle % 51’den % 60’a yükseltmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  | 1.kat asfalt yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve İlçe köy yollarından standardının yükseltilmesi amacıyla 437,00 km 1.kat asfaltın yapılarak yol standartlarını yükseltmek. 1.Kat Asfalt yapılması 437,00 km* 80.300,00 TL = 35.091.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri | 35.090.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 35.090.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 35.090.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | 2017 yılı sonunda kilitli beton parke taşı döşenen köy sayısını % 100 oranına yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve ilçe köylerinde alt yapısı tamamlanan köy içi yolları ve ortak kullanım alanlarına beton parke taşı yapılarak köy içi yolların standardı yükseltilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 |  | 2017 |
| 1 | Kilitli beton parke taşı yapımı. |  |  |  |  |  |  | 343 ünite | 332 ünite |  | 449 ünite |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı |  | Toplam |
| 1 | Altyapısı tamamlanmış köylerde kilit parke taşı döşemek |  |  |  |  |  |  | 28.810.026,00 | 0,00 |  | 28.810.026,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 28.810.026,00 | 0,00 |  | 28.810.026,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | 2017 yılı sonunda kilitli beton parke taşı döşenen köy sayısını % 100 oranına yükseltmek. |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Kilitli beton parke taşı yapımı |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve İlçe köy yollarından standardının yükseltilmesi amacıyla kitli beton parke taşı yapımı 449 adet köy için toplam ödenek .28.810,026,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 28.810.026,00 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 28.810.026,00 |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 28.810.026,00 |  |  |  |  |  |  |

| BETON PARKE TAŞI LİSTESİ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| 1 | MERKEZ | ABDALATA | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 2 | MERKEZ | ACIPINAR | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 3 | MERKEZ | AHİLYAS |  | 3500 | 87.500,00 |
| 4 | MERKEZ | AHMETOĞLAN | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 5 | MERKEZ | ARPAÖZ | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 6 | MERKEZ | ARSLAN | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 7 | MERKEZ | ATÇALI | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 8 | MERKEZ | BABAOĞLU | 4.000 | 3500 | 87.500,00 |
| 9 | MERKEZ | BAĞAZÖNÜ | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 10 | MERKEZ | BALIMSULTAN | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 11 | MERKEZ | BALIYAKUP | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 12 | MERKEZ | BEKTAŞOĞLU | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 13 | MERKEZ | BOĞABAĞI | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 14 | MERKEZ | BOZBOĞA | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 15 | MERKEZ | BÜGET | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 16 | MERKEZ | BÜĞDÜZ | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 17 | MERKEZ | ÇAĞŞAK | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 18 | MERKEZ | ÇALTICAK | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 19 | MERKEZ | ÇANAKCI |  | 4500 | 112.500,00 |
| 20 | MERKEZ | ÇAYHATAP | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 21 | MERKEZ | ÇIKRIK | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 22 | MERKEZ | DELİBEKİROĞLU |  | 1375 | 34.375,00 |
| 23 | MERKEZ | DEREKÖY | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 24 | MERKEZ | DİVAN |  | 1000 | 25.000,00 |
| 25 | MERKEZ | DUTÇAKALLI | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 26 | MERKEZ | DÜDÜKLÜK | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 27 | MERKEZ | ELKÖY | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 28 | MERKEZ | ERDEK | 4.000 | 4000 | 100.000,00 |
| 29 | MERKEZ | ERTUĞRUL | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 30 | MERKEZ | ESKİCE | 5.000 | 4000 | 100.000,00 |
| 31 | MERKEZ | ESKİKÖY | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 32 | MERKEZ | ESKİÖREN | 5.000 | 4000 | 100.000,00 |
| 33 | MERKEZ | EŞENÇAY | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 34 | MERKEZ | EVCİKUZKIŞLA | 2.500 | 2500 | 62.500,00 |
| 35 | MERKEZ | EYERCİ | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 36 | MERKEZ | EYMİR | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 37 | MERKEZ | GEMET | 2.500 | 2000 | 50.000,00 |
| 38 | MERKEZ | GÖCENOVACIĞI |  | 3000 | 75.000,00 |
| 39 | MERKEZ | GÖKÇEPINAR |  | 1500 | 37.500,00 |
| 40 | MERKEZ | GÜNEY | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 41 | MERKEZ | GÜVENLİ | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 42 | MERKEZ | HACIBEY | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 43 | MERKEZ | HAMDİKÖY | 5.000 | 4000 | 100.000,00 |
| 44 | MERKEZ | HIMIROĞLU | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 45 | MERKEZ | HIZIRDEDE | 2.500 | 2000 | 50.000,00 |
| 46 | MERKEZ | İNALÖZÜ |  | 1500 | 37.500,00 |
| 47 | MERKEZ | KADIKIRI | 3.000 | 4000 | 100.000,00 |
| 48 | MERKEZ | KALEHİSAR | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 49 | MERKEZ | KARABAYIR | 5.500 | 4500 | 112.500,00 |
| 50 | MERKEZ | KARACAKÖY | 3.000 | 4000 | 100.000,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | MERKEZ | KARADONA | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 52 | MERKEZ | KARAGÖZ | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 53 | MERKEZ | KARAHİSAR | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 54 | MERKEZ | KARAKEÇİLİ | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 55 | MERKEZ | KARAPINAR |  | 4000 | 100.000,00 |
| 56 | MERKEZ | KARAPÜRÇEK | 3.000 | 4000 | 100.000,00 |
| 57 | MERKEZ | KAVACIK | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 58 | MERKEZ | KAZIKLIKAYA | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 59 | MERKEZ | KERTME | 5.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 60 | MERKEZ | KINIKDELİLER |  | 2000 | 50.000,00 |
| 61 | MERKEZ | KIZILPINAR | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 62 | MERKEZ | KİRAZLIPINAR | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 63 | MERKEZ | KOZLUCA | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 64 | MERKEZ | KÖPRÜALAN | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 65 | MERKEZ | KUŞSARAY | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 66 | MERKEZ | LALOĞLU | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 67 | MERKEZ | MORSÜMBÜL | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 68 | MERKEZ | MUSTAFAÇELEBİ | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 69 | MERKEZ | NARLIK | 4.000 | 2500 | 62.500,00 |
| 70 | MERKEZ | OSMANİYE | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 71 | MERKEZ | OVASARAY | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 72 | MERKEZ | OYMAAĞAÇ | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 73 | MERKEZ | ÖKSÜZLER | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 74 | MERKEZ | ÖMERBEY |  | 2000 | 50.000,00 |
| 75 | MERKEZ | ÖRENCİK | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 76 | MERKEZ | PANCARLIK | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 77 | MERKEZ | PINARÇAY |  | 2000 | 50.000,00 |
| 78 | MERKEZ | SAPA | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 79 | MERKEZ | SARIKAYA | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 80 | MERKEZ | SAZAK | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 81 | MERKEZ | SEVİNDİKALANI | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 82 | MERKEZ | SEYDİMÇAKALLI | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 83 | MERKEZ | SEYFE |  | 2000 | 50.000,00 |
| 84 | MERKEZ | SIRIKLI | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 85 | MERKEZ | ŞAHİNKAYA | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 86 | MERKEZ | ŞANLIOSMAN | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 87 | MERKEZ | ŞENDERE | 3.875 | 3000 | 75.000,00 |
| 88 | MERKEZ | TESLİM | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 89 | MERKEZ | TOLOMEHMET |  | 1000 | 25.000,00 |
| 90 | MERKEZ | TOZLUBURUN | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 91 | MERKEZ | ÜÇKÖY |  | 2000 | 50.000,00 |
| 92 | MERKEZ | ÜYÜK | 4.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 93 | MERKEZ | YAYDİĞİN | 3.000 | 3000 | 75.000,00 |
| 94 | MERKEZ | YENİHAYAT |  | 2500 | 62.500,00 |
| 95 | MERKEZ | YEŞİLDERE | 2.000 | 2000 | 50.000,00 |
| 96 | ALACA | AKÖREN | 3500 | 3250 | 81.250,00 |
| 97 | ALACA | AKPINAR | 3750 | 3250 | 81.250,00 |
| 98 | ALACA | AVUTMUŞ | 1000 | 1000 | 25.000,00 |
| 99 | ALACA | BALÇIKHİSAR | 2000 | 3000 | 75.000,00 |
| 100 | ALACA | BELPINAR | - | 2000 | 50.000,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 101 | ALACA | BÜYÜKDONA | - | 1000 | 25.000,00 |
| 102 | ALACA | BY KEŞLİK | 2250 | 2250 | 56.250,00 |
| 103 | ALACA | BY.SÖĞÜTÖZÜ | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 104 | ALACA | ÇELEBİBAĞ | 1.500 | 1.000 | 25.000,00 |
| 105 | ALACA | ÇEVRELİ | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 106 | ALACA | ÇIRÇIR | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 107 | ALACA | ÇİKHASAN | 2.250 | 2.250 | 56.250,00 |
| 108 | ALACA | DEĞİRMENDERE | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 109 | ALACA | DEĞİRMENÖNÜ | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 110 | ALACA | DEREYAZICI | 1.750 | 2.000 | 50.000,00 |
| 111 | ALACA | ESKİYAPAR | 5.000 | 4.500 | 112.500,00 |
| 112 | ALACA | EVCİ | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 113 | ALACA | FAKILAR | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 114 | ALACA | GERDEKKAYA | 1.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 115 | ALACA | GEVEN | 1.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 116 | ALACA | GÜLDERESİ | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 117 | ALACA | GÜLLÜK | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 118 | ALACA | HARHAR | 3.750 | 3.000 | 75.000,00 |
| 119 | ALACA | HAYDAR | 3.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 120 | ALACA | KALINKAYA | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 121 | ALACA | KARAÇAL | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 122 | ALACA | KARATEPE | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 123 | ALACA | KARNIKARA | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 124 | ALACA | KAYABÖĞET | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 125 | ALACA | KICILI | 3.750 | 3.000 | 75.000,00 |
| 126 | ALACA | KILAVUZ | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 127 | ALACA | KOÇHİSAR | 5.500 | 5.000 | 125.000,00 |
| 128 | ALACA | KÖRPINAR | 1.375 | 1.500 | 37.500,00 |
| 129 | ALACA | KUYLUŞ | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 130 | ALACA | KUYUMCUSARAY | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 131 | ALACA | KUZKIŞLA | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 132 | ALACA | KÜÇÜKCAMİLİ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 133 | ALACA | KÜÇÜKDONA | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 134 | ALACA | KÜÇÜKKEŞLİK | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 135 | ALACA | KÜLAH | 3.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 136 | ALACA | KÜRKÇÜ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 137 | ALACA | MAZIBAŞI | 3.250 | 3.000 | 75.000,00 |
| 138 | ALACA | ONBAŞILAR | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 139 | ALACA | SARISÜLEYMAN | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 140 | ALACA | SEYİTNİZAM | 1.750 | 1.750 | 43.750,00 |
| 141 | ALACA | SİNCAN | 2.250 | 3.500 | 87.500,00 |
| 142 | ALACA | SOĞUCAK | 2.500 | 2.000 | 50.000,00 |
| 143 | ALACA | TAHİRABAT | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 144 | ALACA | TEVFİKİYE | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 145 | ALACA | ÜNALAN | 1.750 | 1.750 | 43.750,00 |
| 146 | ALACA | YENİCE | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 147 | ALACA | YENİKÖY | 2.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 148 | BAYAT | AKSEKİ | 5000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 149 | BAYAT | AHACIK | - | 7.500 | 187.500,00 |
| 150 | BAYAT | BAYAN | 4.000 | 2.000 | 50.000,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 151 | BAYAT | BEYDİLİ | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 152 | BAYAT | ÇAMLIGÜNEY | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 153 | BAYAT | ÇAYKÖY | 4.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 154 | BAYAT | ÇEŞKEŞ | 10.000 | 10.000 | 250.000,00 |
| 155 | BAYAT | ÇUKURÖZ | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 156 | BAYAT | DEMİRCİLER | 3.000 | 3.500 | 87.500,00 |
| 157 | BAYAT | EMİRŞAH | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 158 | BAYAT | ESKİALİBEY | 5.000 | 7.000 | 175.000,00 |
| 159 | BAYAT | EVCİ | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 160 | BAYAT | FALIKÖY | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 161 | BAYAT | HACIBAYRAM | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 162 | BAYAT | İLEĞİ | - | 4.000 | 100.000,00 |
| 163 | BAYAT | İSAKLI | 6.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 164 | BAYAT | KALINPELİT | 6.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 165 | BAYAT | KURUÇAY | 6.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 166 | BAYAT | SAĞPAZAR | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 167 | BAYAT | SARAY | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 168 | BAYAT | TEPEKUTUĞUN | - | 5.000 | 125.000,00 |
| 169 | BAYAT | YEŞİLÇAT | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 170 | BOĞAZKALE | EVCİ | 6.000 | 6.000 | 150.000,00 |
| 171 | BOĞAZKALE | GÖLPINAR | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 172 | BOĞAZKALE | İBİKÇAM KÖYÜ |  |  | 50.000,00 |
| 173 | BOĞAZKALE | YANICAK | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 174 | BOĞAZKALE | YEKPAS | 5.625 | 5.625 | 140.625,00 |
| 175 | BOĞAZKALE | YUKARIFINDIKLI | 2.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 176 | DODURGA | AKKAYA | 2.875 | 1.000 | 25.000,00 |
| 177 | DODURGA | ALPAGUT | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 178 | DODURGA | BERKKÖY | 3.000 | 3.300 | 82.500,00 |
| 179 | DODURGA | ÇİFTLİKKÖY | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 180 | DODURGA | DİKENLİ | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 181 | DODURGA | KİRENCİ | 2.000 | 1.575 | 39.375,00 |
| 182 | DODURGA | KUYUCAK | - | 2.500 | 62.500,00 |
| 183 | DODURGA | M.D TEKKESİ | 6.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 184 | DODURGA | TUTUŞ | - | 3.500 | 87.500,00 |
| 185 | İSKİLİP | AĞCASU | 5.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 186 | İSKİLİP | AHLATÇIK | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 187 | İSKİLİP | AHMETÇE | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 188 | İSKİLİP | AKPINAR | 4.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 189 | İSKİLİP | ALUÇ | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 190 | İSKİLİP | ASARCIK-KOZVEREN | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 191 | İSKİLİP | AŞAĞIŞEYHLER | - | 7.000 | 175.000,00 |
| 192 | İSKİLİP | AVHATYAKA | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 193 | İSKİLİP | BAŞMAKÇI | 1.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 194 | İSKİLİP | BEYOĞLAN | 4.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 195 | İSKİLİP | ÇATKARA | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 196 | İSKİLİP | ÇAVUŞOĞLU | 2.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 197 | İSKİLİP | ÇOMU | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 198 | İSKİLİP | ÇUKURKÖY | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 199 | İSKİLİP | DAĞKIYISI | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 200 | İSKİLİP | DERESEKİ | 4.000 | 6.000 | 150.000,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 201 | İSKİLİP | ESKİ KÖY | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 202 | İSKİLİP | GÖL | 4.000 | 2.500 | 62.500,00 |
| 203 | İSKİLİP | GÜNEYALUÇ | 4.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 204 | İSKİLİP | HACIHALİL | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 205 | İSKİLİP | HALLI | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 206 | İSKİLİP | HARUN | 4.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 207 | İSKİLİP | İKİKİSE | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 208 | İSKİLİP | İKİPINAR | 3.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 209 | İSKİLİP | KARAAĞAÇ | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 210 | İSKİLİP | KARABURUN | - | 4.000 | 100.000,00 |
| 211 | İSKİLİP | KARAÇUKUR | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 212 | İSKİLİP | KAYAAĞZI KÖYÜ |  |  | 120.000,00 |
| 213 | İSKİLİP | KARLIK | 6.000 | 6.000 | 270.000,00 |
| 214 | İSKİLİP | KAVAK | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 215 | İSKİLİP | KILIÇDERE | 6.000 | 6.000 | 150.000,00 |
| 216 | İSKİLİP | KIZILCABAYIR | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 217 | İSKİLİP | KURUSARAY | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 218 | İSKİLİP | KUTLUÖZÜ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 219 | İSKİLİP | KUZULUK | 3.000 | 1.500 | 37.500,00 |
| 220 | İSKİLİP | MUSULAR | 2.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 221 | İSKİLİP | ONAÇ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 222 | İSKİLİP | ÖRÜBAĞI | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 223 | İSKİLİP | SARAYCIK | 4.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 224 | İSKİLİP | SARIKAVAK | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 225 | İSKİLİP | SEYİRÇAY | 5.000 | 6.500 | 162.500,00 |
| 226 | İSKİLİP | SOĞUCAK | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 227 | İSKİLİP | SORGUN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 228 | İSKİLİP | SÜHEYLAN | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 229 | İSKİLİP | ŞEHİR KURUÇAY | 2.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 230 | İSKİLİP | YALAK | 4.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 231 | İSKİLİP | YALAKÇAY | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 232 | İSKİLİP | YANOĞLAN | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 233 | İSKİLİP | YAVU | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 234 | İSKİLİP | YAYLACIKSEKİ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 235 | İSKİLİP | YERLİKÖY KÖYÜ |  |  | 60.000,00 |
| 236 | İSKİLİP | YUKARIÖRENSEKİ | - | 1.500 | 37.500,00 |
| 237 | KARGI | ABDULLAH | - | 1.500 | 37.500,00 |
| 238 | KARGI | AKÇATAŞ | - | 1.500 | 37.500,00 |
| 239 | KARGI | AKKAYA | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 240 | KARGI | AKKESE | - | 4.000 | 100.000,00 |
| 241 | KARGI | ALİOĞLU | 2.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 242 | KARGI | ARIK | 3.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 243 | KARGI | BADEMCE | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 244 | KARGI | BAŞKÖY | 3.000 | 3.500 | 87.500,00 |
| 245 | KARGI | BAYAT | 4.000 | 1.500 | 37.500,00 |
| 246 | KARGI | BEYGİRCİOĞLU | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 247 | KARGI | BOZARMUT | - | 1.500 | 37.500,00 |
| 248 | KARGI | ÇAKIRLAR | 3.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 249 | KARGI | ÇAL | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 250 | KARGI | ÇELTİKÖZÜ | - | 3.000 | 75.000,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 251 | KARGI | ÇETMİ | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 252 | KARGI | ÇOBANKAYA | 3.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 253 | KARGI | ÇOBANLAR | 4.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 254 | KARGI | ÇUKURALUÇ | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 255 | KARGI | DEMİRÖREN | - | 1.000 | 25.000,00 |
| 256 | KARGI | GÖKBUDAK | 2.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 257 | KARGI | GÖKÇEDOĞAN | 3.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 258 | KARGI | GÖLET | 3.500 | 2.000 | 50.000,00 |
| 259 | KARGI | GÖLETDERE | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 260 | KARGI | GÜMÜŞOĞLU | 2.500 | 2.000 | 50.000,00 |
| 261 | KARGI | GÜNEY | 5.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 262 | KARGI | GÜNYAZI | 6.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 263 | KARGI | HACIHAMZA | - | 6.375 | 159.375,00 |
| 264 | KARGI | HACIVELİ | 6.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 265 | KARGI | HALILAR | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 266 | KARGI | İNCEÇAY | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 267 | KARGI | KABAKÇI | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 268 | KARGI | KARABOYA | 3.000 | 1.500 | 37.500,00 |
| 269 | KARGI | KARAOSMANLI | 2.500 | 1.000 | 25.000,00 |
| 270 | KARGI | KAVAKÇAYI | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 271 | KARGI | KÖPRÜBAŞI | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 272 | KARGI | MAKSUTLU | - | 4.000 | 100.000,00 |
| 273 | KARGI | OĞUZ | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 274 | KARGI | ÖRENCİK | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 275 | KARGI | PELİTCİK | 4.000 | 2.500 | 62.500,00 |
| 276 | KARGI | SARAÇLAR | 3.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 277 | KARGI | SARAYCIK | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 278 | KARGI | SEKİKÖY | 3.000 | 1.500 | 37.500,00 |
| 279 | KARGI | SİNANÖZÜ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 280 | KARGI | SÜNLÜK | 3.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 281 | KARGI | TEPELİCE | 3.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 282 | KARGI | UZUNYURT | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 283 | KARGI | YEŞİLKÖY | - | 3.000 | 75.000,00 |
| 284 | LAÇİN | ÇAMLICA | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 285 | LAÇİN | ÇAMLIPINAR | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 286 | LAÇİN | GÖKÇEKAYA | - | 500 | 12.500,00 |
| 287 | LAÇİN | GÖKGÖZLER | 3.875 | 3.875 | 96.875,00 |
| 288 | LAÇİN | İKİZCE | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 289 | LAÇİN | KARASOKU | - | 500 | 12.500,00 |
| 290 | LAÇİN | NARLI | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 291 | MECİTÖZÜ | AKPINAR | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 292 | MECİTÖZÜ | ALANCIK | 4.000 | 3.500 | 87.500,00 |
| 293 | MECİTÖZÜ | AŞAĞIKÖRÜCEK | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 294 | MECİTÖZÜ | BAYINDIR | 2.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 295 | MECİTÖZÜ | BEKİŞLER | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 296 | MECİTÖZÜ | BOYACI | - | 2.500 | 62.500,00 |
| 297 | MECİTÖZÜ | BÜKSE | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 298 | MECİTÖZÜ | ÇİTLİ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 299 | MECİTÖZÜ | DEVLETOĞLAN | - | 2.500 | 62.500,00 |
| 300 | MECİTÖZÜ | DOĞLA | - | 2.500 | 62.500,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | MECİTÖZÜ | FINDIKLI | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 302 | MECİTÖZÜ | GEYKOCA | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 303 | MECİTÖZÜ | GÜNGÖRMEZ | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 304 | MECİTÖZÜ | IŞIKLI | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 305 | MECİTÖZÜ | İBEK | 3.000 | 2.500 | 62.500,00 |
| 306 | MECİTÖZÜ | KARACAÖREN | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 307 | MECİTÖZÜ | KARACUMA | 4.000 | 3.500 | 87.500,00 |
| 308 | MECİTÖZÜ | KAYI | 4.000 | 3.500 | 87.500,00 |
| 309 | MECİTÖZÜ | KONAÇ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 310 | MECİTÖZÜ | KOYUNAĞLI | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 311 | MECİTÖZÜ | KOZÖREN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 312 | MECİTÖZÜ | KÖRÜCEK | 1.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 313 | MECİTÖZÜ | KÖSEEYÜP | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 314 | MECİTÖZÜ | KUYUCAK | - | 1.500 | 37.500,00 |
| 315 | MECİTÖZÜ | PINARBAŞI | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 316 | MECİTÖZÜ | SÖĞÜTÖNÜ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 317 | MECİTÖZÜ | TANRIVERMİŞ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 318 | MECİTÖZÜ | TOTALİ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 319 | MECİTÖZÜ | VAKIFLAR | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 320 | MECİTÖZÜ | YEDİGÖZ | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 321 | MECİTÖZÜ | YEŞİLOVA | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 322 | OĞUZLAR | AĞAÇÇAMI KÖYÜ YOĞUNPELİT MAH. |  |  | 37.500,00 |
| 323 | OĞUZLAR | AĞAÇÇAMI | 4.425 | 4.000 | 100.000,00 |
| 324 | OĞUZLAR | CEVİZLİ | 2.500 | 2.400 | 60.000,00 |
| 325 | OĞUZLAR | DERİNÖZ | 3.500 | 3.400 | 85.000,00 |
| 326 | OĞUZLAR | ERENLER | - | 1.025 | 25.625,00 |
| 327 | OĞUZLAR | KAYI | 3.000 | 2.800 | 70.000,00 |
| 328 | OĞUZLAR | ŞAPHANE | 3.200 | 3.000 | 75.000,00 |
| 329 | ORTAKÖY | ASAR | 4.625 | 4.000 | 100.000,00 |
| 330 | ORTAKÖY | ESENTEPE | 2.000 | 1.500 | 37.500,00 |
| 331 | ORTAKÖY | FINDIKLI | 3.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 332 | ORTAKÖY | KARAHACİP | - | 1.625 | 40.625,00 |
| 333 | ORTAKÖY | KIZILHAMZA | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 334 | ORTAKÖY | SENEMOĞLU | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 335 | ORTAKÖY | YUKARIKUYUCAK | 4.500 | 4.000 | 100.000,00 |
| 336 | OSMANCIK | AĞIROĞLAN | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 337 | OSMANCIK | AKÖREN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 338 | OSMANCIK | ALİBEY KÖY | 1.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 339 | OSMANCIK | ARDIÇ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 340 | OSMANCIK | AŞAĞIZEYTİN | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 341 | OSMANCIK | AŞIKBÜKÜ | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 342 | OSMANCIK | AVLAĞI | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 343 | OSMANCIK | AYDIN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 344 | OSMANCIK | B.MEHMETPAŞA | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 345 | OSMANCIK | BALDIRAN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 346 | OSMANCIK | BAŞPINAR | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 347 | OSMANCIK | BELKAVAK | - | 1.500 | 37.500,00 |
| 348 | OSMANCIK | ÇAMPINAR | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 349 | OSMANCIK | ÇATAK | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 350 | OSMANCIK | ÇAYIR | 1.000 | 1.500 | 37.500,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351 | OSMANCIK | DANİŞMENT | - | 2.500 | 62.500,00 |
| 352 | OSMANCIK | DELİLER | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 353 | OSMANCIK | DOĞAN | - | 2.000 | 50.000,00 |
| 354 | OSMANCIK | DURACASU | 1.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 355 | OSMANCIK | EVLİK | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 356 | OSMANCIK | FINDICAK | 3.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 357 | OSMANCIK | FINDIK | 4.250 | 3.000 | 75.000,00 |
| 358 | OSMANCIK | GİRİNOĞLAN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 359 | OSMANCIK | GÖKDERE | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 360 | OSMANCIK | GÜNEŞÖREN | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 361 | OSMANCIK | GÜVERCİNLİK | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 362 | OSMANCIK | İNAL | 6.000 | 6.000 | 150.000,00 |
| 363 | OSMANCIK | İNCESU | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 364 | OSMANCIK | KAMİL | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 365 | OSMANCIK | KARAKÖY | 2.500 | 2.000 | 50.000,00 |
| 366 | OSMANCIK | KARALARGÜNEY | 2.500 | 2.750 | 68.750,00 |
| 367 | OSMANCIK | KARGI | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 368 | OSMANCIK | KIZILTEPE | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 369 | OSMANCIK | KONACA | - | 4.000 | 100.000,00 |
| 370 | OSMANCIK | KUMBABA | 1.000 | 2.500 | 62.500,00 |
| 371 | OSMANCIK | KUZHAYAT | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 372 | OSMANCIK | OVACIKSUYU | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 373 | OSMANCIK | ÖBEKTAŞ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 374 | OSMANCIK | PELİTÇİK | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 375 | OSMANCIK | SARIALAN | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 376 | OSMANCIK | SARPUNKAVAK | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 377 | OSMANCIK | SEKİBAĞI | 3.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 378 | OSMANCIK | SEKİKÖY | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 379 | OSMANCIK | SÜTLÜCE | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 380 | OSMANCIK | TEKMEN | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 381 | OSMANCIK | TEPEYOLALTI | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 382 | OSMANCIK | UMAÇ | 4.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 383 | OSMANCIK | YAĞSİYEN | 7.500 | 3.000 | 75.000,00 |
| 384 | OSMANCIK | YAYLABAŞI | 6.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 385 | OSMANCIK | YUKARIZEYTİN | 2.500 | 2.000 | 50.000,00 |
| 386 | SUNGURLU | AKÇAKOYUNLU | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 387 | SUNGURLU | AKDERE | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 388 | SUNGURLU | ALEMBEYLİ | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 389 | SUNGURLU | ASAYİŞ | 1.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 390 | SUNGURLU | AŞAĞIBEŞPINAR | 1.000 | 1.000 | 25.000,00 |
| 391 | SUNGURLU | AYAĞIBÜYÜK | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 392 | SUNGURLU | AYDOĞAN | 2.250 | 2.250 | 56.250,00 |
| 393 | SUNGURLU | BAĞCILI | 2.750 | 2.750 | 68.750,00 |
| 394 | SUNGURLU | BAĞDATLI | 5.500 | 5.500 | 137.500,00 |
| 395 | SUNGURLU | BEŞDAM | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 396 | SUNGURLU | BEYLİCE | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 397 | SUNGURLU | BEYYURDU | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 398 | SUNGURLU | BOZTEPE | 2.750 | 2.750 | 68.750,00 |
| 399 | SUNGURLU | BOZYAYLA | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 400 | SUNGURLU | BÜYÜKBOLATLI | 2.750 | 2.750 | 68.750,00 |

| S.NO | İLÇESİ | KÖY ADI | İdarenin Teklifi (M2) | Plan ve Bütçe Komisyonunun Teklifi (m2) | MALİYETİ (TL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 401 | SUNGURLU | ÇAVUŞ | 5.625 | 5.625 | 140.625,00 |
| 402 | SUNGURLU | ÇAYAN | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 403 | SUNGURLU | ÇİFTLİK | 1.250 | 1.250 | 31.250,00 |
| 404 | SUNGURLU | ÇİNGİLLER | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 405 | SUNGURLU | ÇUKURLU | 2.625 | 2.625 | 65.625,00 |
| 406 | SUNGURLU | ÇULHALI | 6.000 | 6.000 | 150.000,00 |
| 407 | SUNGURLU | DAYINCIK | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 408 | SUNGURLU | DENİZLİ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 409 | SUNGURLU | DEREKIŞLA | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 410 | SUNGURLU | DERTLİ | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 411 | SUNGURLU | GAFURLU | 1.750 | 1.750 | 43.750,00 |
| 412 | SUNGURLU | GÖKÇAM | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 413 | SUNGURLU | GÖKÇEKÖY | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 414 | SUNGURLU | GÜVENDİK | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |
| 415 | SUNGURLU | HİLALLI | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 416 | SUNGURLU | İNEGAZİLİ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 417 | SUNGURLU | KALENDEROĞLU | 1.750 | 1.750 | 43.750,00 |
| 418 | SUNGURLU | KAMIŞLI | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 419 | SUNGURLU | KARACABEY | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 420 | SUNGURLU | KARAKAYA | 2.750 | 2.750 | 68.750,00 |
| 421 | SUNGURLU | KARAOĞLU | 3.250 | 3.250 | 81.250,00 |
| 422 | SUNGURLU | KIŞLA | 3.250 | 3.250 | 81.250,00 |
| 423 | SUNGURLU | KÖRKÜ | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 424 | SUNGURLU | KULA | 4.500 | 4.500 | 112.500,00 |
| 425 | SUNGURLU | KUZUCAK | 3.250 | 3.250 | 81.250,00 |
| 426 | SUNGURLU | M A ÇİFTLİĞİ | 2.000 | 2.000 | 50.000,00 |
| 427 | SUNGURLU | MAHMATLI | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 428 | SUNGURLU | OYACA | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 429 | SUNGURLU | SARAYCIK | 1.250 | 1.250 | 31.250,00 |
| 430 | SUNGURLU | SARIKAYA | 3.000 | 3.000 | 75.000,00 |
| 431 | SUNGURLU | TATLISU | 2.750 | 2.750 | 68.750,00 |
| 432 | SUNGURLU | TERZİLİ | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 433 | SUNGURLU | TOPUZ | 3.250 | 3.250 | 81.250,00 |
| 434 | SUNGURLU | TUĞCU | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 435 | SUNGURLU | ÜÇOLUK | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 436 | SUNGURLU | Y HACILARHANI | 1.500 | 1.500 | 37.500,00 |
| 437 | SUNGURLU | YEŞİLOVA | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 438 | SUNGURLU | YEŞİLYURT | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 439 | SUNGURLU | YİRCE | 2.750 | 2.750 | 68.750,00 |
| 440 | SUNGURLU | YORGALI | 2.500 | 2.500 | 62.500,00 |
| 441 | SUNGURLU | YUKARIBEŞPINAR | 2.250 | 2.250 | 56.250,00 |
| 442 | UĞURLUDAĞ | ANBARCI | 3.500 | 3.500 | 87.500,00 |
| 443 | UĞURLUDAĞ | DAĞÖNÜ |  | 1.500 | 50.000,00 |
| 444 | UĞURLUDAĞ | AŞILIARMUT | 4.500 | 4.500 | 112.500,00 |
| 445 | UĞURLUDAĞ | BELKAVAK | 4.875 | 4.875 | 121.875,00 |
| 446 | UĞURLUDAĞ | BOZTEPE | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 447 | UĞURLUDAĞ | ESKİÇELTEK | 5.500 | 5.500 | 137.500,00 |
| 448 | UĞURLUDAĞ | RESULOĞLU | 5.000 | 5.000 | 125.000,00 |
| 449 | UĞURLUDAĞ | TORUNLAR | 4.000 | 4.000 | 100.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  | Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç olan yerlerde Sanat yapısı ( menfez, istinat duvarı, köprü vs) yapmak. |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Menfez, istinat duvarı vs yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 Adet | 57 Adet | 10 Adet |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Köprü yapımı |  |  |  |  |  |  |  | 4 Adet | 3 Adet | 4 Adet |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Menfez , İstinat duvarı, vb yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.150.000,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 2 | Köprü yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 610.000,00 | 0,00 | 610.000,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.760.000,00 | 0,00 | 1.760.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç olan yerlerde Sanat yapısı ( menfez, istinat duvarı, köprü vs) yapmak. |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Köprü,menfez, istinat duvarı vb yapımı |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İlimiz yol ağında bulunan yollara köprü, menfez, istinat duvarı vs. yapılarak standartlarının yükselecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.760.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 1.760.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 1.760.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÖPRÜ YAPIMI |  |  |  |  |  |  |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE / KÖY |  | İŞİN ADI |  | MALİYETİ (TL) |
| 1 | MERKEZ | Üyük-Güveçli Grup yolu |  | Köprü Genişlemesi |  | 200.000,00 |
| 2 | ALACA | Çal Köyü |  | Köprü Yapımı |  | 60.000,00 |
| 3 | BAYAT | Eski Bayat Yolu-Pancarlık Köyü arası |  | Köprü Yapımı |  | 150.000,00 |
| 4 | OSMANCIK | Hanefi köyü Gökçeli Mahallesi |  | Köprü Yapımı |  | 200.000,00 |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 610.000,00 |
| İSTİNAT DUVARI / MENFEZ YAPIMLARI |  |  |  |  |  |  |
| NO | İL/İLÇE |  | MAHALLE / KÖY | İŞİN ADI |  | MALİYETİ (TL) |
| 1 | MERKEZ |  | Türkler Köyü | Menfez Yapımı |  | 80.000,00 |
| 2 |  |  | İnalözü Köyü | Menfez Yapımı (3 adet) |  | 100.000,00 |
| 3 |  |  | Kalehisar Köyü | İstinat Duvarı Yapımı |  | 40.000,00 |
| 4 | BAYAT |  | Kalınpelit Köyü | İstinat Duvarı Yapımı |  | 150.000,00 |
| 5 |  |  | Köpüklü Köyü | İstinat Duvarı Yapımı |  | 150.000,00 |
| 6 |  |  | Evci Köyü | Menfez Yapımı |  | 60.000,00 |
| 7 | İSKİLİP |  | Kutluözü Köyü | İstinat Duvarı Yapımı |  | 150.000,00 |
| 8 |  |  | Kuzuluk Köyü | Menfez Yapımı |  | 70.000,00 |
| 9 | OĞUZLAR |  | Erenler köyü Karaboyalık Mahallesi | Menfez Yapımı |  | 40.000,00 |
| 10 | UĞURLUDAG |  | Boztepe Köyü | Menfez Yapımı |  | 40.000,00 |
|  | Köprü Korkulukları Bakım ve Onarımları |  |  |  |  | 270.000,00 |
|  |  | TOPLAM |  |  |  | 1.150.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  | Mevcut köy yollarında bulunan trafik ikaz işaret levhalarını 2017 yılı sonu itibariyle % 10 oranından % 31 oranına yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Köy grup yollarının (asfalt öncelikli) eksik olan trafik ikaz işaret levhalarının tamamlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| 1 | Trafik işaret ve ikaz levhaları montajlarını tamamlamak |  |  |  | 336 km. |  | 150 km. |  | 150 km. |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |
| 1 | Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı |  |  |  | 355.170,00 |  | 0,00 |  | 355.170,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 355.170,00 |  | 0,00 |  | 355.170,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Mevcut köy yollarında bulunan trafik ikaz işaret levhalarını 2017 yılı sonu itibariyle % 10 oranından % 31 oranına yükseltmek. |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve ilçe köyleri isim levhaları ile köy yolları trafik levhalarını tamamlamak için gerekli olan levhaları ve omega direkleri alım giderleri için; |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 355.170.00 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 355.170,00 |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 355.170,00 |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Mevcut köylerdeki bozuk olan asfalt yollarda asfalt yama yapmak. |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve ilçe köy yollarında asfalt olan yolların bakım ve onarımının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 |  | Asfalt bakım ve onarımlarının yapımı (yama ) |  |  |  | 2.000 km. | 2.000 km. | 1.500 km |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 |  | Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama) |  |  |  | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.180.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  | 2.180.000,00 | 0,00 | 2.180.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Mevcut köylerdeki bozuk olan asfalt yollarda asfalt yama yapmak. |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama) |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçe asfalt olan yolların bakım (Yama) çalışmalarında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 600 ton MC-800 ve 20.000 m³ elekaltı malzemesi alınarak köy yollarının standardı yükseltilecek ve güvenli ulaşım sağlanacaktır. 600 Ton * 1.850,00-TL=1.110.000,00-TL 27.000 m³* 40,00-TL= 1.080,000,00-TL = 2.180.000,00-TL Yaklaşık: = 2.180.000,00-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.180.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 2.180.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 2.180.000,00 |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |
| Hedef |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  | HDPE boru alımı |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |
| Muhtelif köy yollarında su geçişlerine HDPE boru yerleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | HDPE boru alımı (metre) |  |  |  | 2.704 mt. | 988 mt. | 380 mt. |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | HDPE boru alımı |  |  |  | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 425.000,00 | 0,00 | 425.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | HDPE boru alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | HDPE boru alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 400 mm'lik spiral sarımlı 600 mm'lik spiral sarımlı 800 mm'lik spiral sarımlı 1000 mm'lik spiral sarımlı 1400 mm'lik spiral sarımlı 2000 mm'lik spiral sarımlı ebatlarında HDPE boru (Tip 5) alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | 425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Asfalt plent tesislerinin bakım onarımlarının yapılarak yenilenmesi |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 |  | Asfalt plent tesisi bakım ve onarımı |  |  |  |  | 1 adet | 1 adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 |  | Asfalt plent tesislerinin bakım ve onarımlarının yapımı |  |  |  | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  | Asfalt plent tesislerinin bakım onarımlarının yapılarak yenilenmesi |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  | Asfalt plent tesislerinin bakım ve onarımı |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |
| İdaremize ait Koparan Asfalt Plent Tesisi'nin ve bakımı ve yenilenmesi için 130.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 130.000,00 |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 130.000,00 |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 130.000,00 |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  | Çevre unsurlarını içeren,kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  | Yol ağında bulunan 1.ve 2.derece yolların standardının yükseltilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Mevcut köylerdeki bozuk olan asfalt yollarda asfalt yama yapmak. |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 |  | Osmancık İlçesi Adatepe Mesire Alanı Yol Yapımı |  |  |  | - |  | 2.8 Km |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Laçin İlçe Göleti Şelale Yolu Yapımı |  |  |  | - | - | 2.7 Km |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Uğurludağ -Aşılaarmut, Uğurludağ Belkavak Grup Yolunun İyileştirilmesi |  |  |  |  |  | 3 Km. |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 |  | Osmancık İlçesi Adatepe mesire alanı yol yapımı |  |  |  | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 |  | Laçin İlçe Göleti Şelale Yolu Yapımı |  |  |  | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 3 |  | Uğurludağ-Aşılaarmut, Uğurludağ Belkavak Grup Yolunun İyileştirilmesi |  |  |  | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  | 1.050.000,00 | 0,00 | 1.050.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Mevcut köylerdeki bozuk olan asfalt yollarda asfalt yama yapmak. |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama) |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Osmancık İlçesi Adatepe Mesire Alanı Yol Yapımı giderleri için: 200.000,00 TL, 2- Laçin İlçe Göleti Şelale Yolu Yapımı giderleri için : 250.000,00 TL 3- Aşılaarmut-Uğurludağ Belkavak Grup Yolunun İyileştirilmesi: 600.000,00-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 600.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | 450.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 1.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 1.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 25.875 hk’ dan 27.015 hk çıkarmak. (% 12,44’den % 12,99) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerimize bağlı köylerde tarımsal sulama amaçlı yağmurlama ve damla sulama tesisleri inşa etmektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |
| 1 | Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 Adet |  |  | 2 Adet |  |  | 9 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sulama Göleti yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Adet |  |  | 3 Adet |  |  | 5 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Yer altı suyu tesis yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Adet |  |  | 1 Adet |  |  | 2 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sulama havuzu yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Adet |  |  | 1 Adet |  |  | 17 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sulama tesisi yeni yapım |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 Adet |  |  | 4 Adet |  |  | 32 Adet |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.510.000,00 |  | 0,00 |  |  | 2.510.000,00 |  |  |
| 2 | Sulama Göleti yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.725.000,00 |  | 0,00 |  |  | 1.725.000,00 |  |  |
| 3 | Yer altı suyu tesis yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 555.000,00 |  | 0,00 |  |  | 555.000,00 |  |  |
| 4 | Sulama havuzu yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970.000,00 |  | 0,00 |  |  | 970.000,00 |  |  |
| 5 | Sulama tesis yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.331.000,00 |  | 0,00 |  |  | 6.331.000,00 |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.091.000,00 |  | 0,00 |  |  | 12.091.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 24.926 hk’ dan 26.066 hk çıkarmak. (% 11,98’den % 12,53’) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Yağmurlama ve damla sulama tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 9 adet köyde "Yağmurlama ve Damlama Sulama Tesisi " yapılması.. |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 2.510.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 2.510.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 2.510.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 24.926 hk’ dan 26.066 hk çıkarmak. (% 11,98’den % 12,53’) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Sulama göleti yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 5 adet Köyde "Sulama Göleti" Yapılacaktır.. |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 1.725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 1.725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 24.926 hk’ dan 26.066 hk çıkarmak. (% 11,98’den % 12,53’) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Yeraltı suyu tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 2 adet köyde "Yeraltı Suyu Tesisi" yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 555.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 555.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 555.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 24.926 hk’ dan 26.066 hk çıkarmak. (% 11,98’den % 12,53’) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Sulama havuzu yapımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 17 adet köyde " Sulama Havuzu " yapılacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 970.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 970.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 970.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 24.926 hk’ dan 26.066 hk çıkarmak. (% 11,98’den % 12,53’) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Sulama tesisi yeni yapım. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 32 adet köyde "Sulama Tesisi Yeni Yapım" gerçekleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 6.331.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 6.331.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 6.331.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | YAĞMURLAMA VE DAMLAMA SULAMA TESİSLERİ YAPIMLARI (1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE/KÖY | İŞİN ADI | MALİYETİ |
| 1 | MERKEZ | Ülkenpınarı Köyü | Göletten Yağmurlama yerüstü sulama tamamlama işi | 100.000,00 |
| 2 |  | Karabürçek Köyü | Damlama sulama Tesisi Yapımı | 100.000,00 |
| 3 |  | Hamamlıçay Köyü | Havuz ve Havuzdan Damlama Sulama Tesisi Yapımı | 225.000,00 |
| 4 | ALACA | Güllük köyü | Sulama Havuzu ve Havuzdan damlama Sulama Tesisi | 250.000,00 |
| 5 | OSMANCIK | Yukarıdanişment Köyü | Mevcut Havuzdan Damlama Sulama Yapımı | 185.000,00 |
| 6 | MECİTÖZÜ | Pınarbaşı Köyü | Yağmurlama Damlama Sulama Tesisi Yapımı | 1.250.000,00 |
| 7 | KARGI | Halılar Köyü | Sulama Havuzu ve Damlama İşi | 150.000,00 |
| 8 |  | Hacıhamza Köyü/Obluk Mah. | Sulama Havuzu ve ve Damlama Sulama İşi | 100.000,00 |
| 9 |  | Çukuraluç Köyü | Sulama Havuzu ve Damlama İşi | 150.000,00 |
|  |  |  | TOPLAM | 2.510.000,00 |

|  | SULAMA GÖLETİ YAPIMI (2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE/KÖY | İŞİN ADI | MALİYETİ |
| 1 | MERKEZ | Yeşilyayla Köyü | Gölet Yükseltme ve göletten Damlama Sulama Tamamlama | 600.000,00 |
| 2 |  | Eskiköy Köyü | Membran Taplama KÖS Göleti Yapımı | 375.000,00 |
| 3 | ALACA | Büyükdona Köyü | Gölet Temel Sondaj İşi | 50.000,00 |
| 4 |  | Büyükdona Köyü | Sulama Göleti Yapımı (İl Genel Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 381 Sayılı Kararı ile Performans Programından çıkartılmıştır) | 650.000,00 |
| 5 | DODURGA | Tutuş Köyü | Gölet Islahı | 50.000,00 |
|  |  |  | TOPLAM | 1.725.000,00 |

|  | YER ALTI SULYU TESİSİ YAPIMI (3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE/KÖY | İŞİN ADI | MALİYETİ |
| 1 | MERKEZ | Bozboğa Köyü | Yer altı suyu Yağmurlama Sulama Tesisi Yapımı | 375.000,00 |
| 2 | SUNGURLU | Salman köyü | Yer altı suyu Yağmurlama Sulama Tesisi Yapımı | 180.000,00 |
|  |  |  | TOPLAM | 555.000,00 |

|  | SULAMA HAVUZU YAPIMLARI (4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE/KÖY | İŞİN ADI | MALİYETİ |
| 1 | MERKEZ | Küçükpalabıyık Köyü | Sulama Havuzu ve İletim Hattı Yapımı | 130.000,00 |
| 2 |  | Çobandivan Köyü | Sulama Havuzu ve İletim Hattı Yapımı | 50.000,00 |
| 3 |  | Gökçepınar Köyü | Sulama Havuzu ve İletim Hattı Yapımı | 50.000,00 |
| 4 | OSMANCIK | Çampınar Köyü | Havuz Yapımı | 50.000,00 |
| 5 |  | Fındık Köyü | Havuz Yapımı | 50.000,00 |
| 6 |  | Ardıç Köyü | Havuz Yapımı | 50.000,00 |
| 7 | KARGI | Uzunyurt Köyü | Sulama havuzu Yapımı | 50.000,00 |
| 8 | ORTAKÖY | Asar köyü | Sulama havuzu Yapımı | 40.000,00 |
| 9 | DODURGA | Berk Köyü | Sulama havuzu Yapımı Yapımı (İl Genel Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 381 Sayılı Kararı ile Performans Programından çıkartılmıştır) | 45.000,00 |
| 10 |  | Tekke Köyü | Sulama Kanalı Yapımı | 45.000,00 |
| 11 |  | Dikenli Köyü Kibirler Mah. | Sulama havuzu Yapımı | 45.000,00 |
| 12 |  | Akkaya Köyü | Sulama Havuzu Yapımı | 45.000,00 |
| 13 |  | Alpagut köyü | Sulama Havuzu Yapımı | 100.000,00 |
| 14 | OĞUZLAR | Derinöz Köyü Kamburlar Mah | Sulama Havuzu Yapımı | 40.000,00 |
| 15 |  | Derinöz Köyü Köseler Mah. | Sulama havuzu Yapımı | 40.000,00 |
| 16 |  | Erenler köyü Kaleydere Mev. | Sulama havuzu Yapımı Yapımı (İl Genel Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 381 Sayılı Kararı ile Performans Programından çıkartılmıştır) | 80.000,00 |
| 17 |  | Cevizli Köyü Acısu Mevki | Sulama havuzu Yapımı | 60.000,00 |
|  |  |  | TOPLAM | 970.000,00 |

|  | SULAMA TESİSİ YENİ YAPIM ( 5 ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE/KÖY | İŞİN ADI | MALİYETİ |
| 1 | MERKEZ | Pempecik Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 400.000,00 |
| 2 |  | Ovakarapınar Köyü | Kapalı Sulama Tesisi Tamamlama İşi | 150.000,00 |
| 3 | SUNGURLU | Hacıosman köyü | Galeriden Yarı Basınçlı Kahpalı Sistem Sulama Tesisi | 190.000,00 |
| 4 |  | Çavuşçu Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 180.000,00 |
| 5 |  | Küçükincesu Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 140.000,00 |
| 6 |  | Eşme Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 100.000,00 |
| 7 |  | Gafurlu Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 100.000,00 |
| 8 |  | Aşağıbeşpınar-Yukarıbeşpınar | Sulama Tesisi Yapımı | 330.000,00 |
| 9 | ALACA | Çatalkaya Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 250.000,00 |
| 10 |  | Gerdekkaya köyü | Derivasyon İyileştirme ve Yenileme | 50.000,00 |
| 11 | İSKİLİP | Yalak Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 250.000,00 |
| 12 |  | Kuzköy köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 250.000,00 |
| 13 |  | İkikise Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 250.000,00 |
| 14 |  | Kılıçdere Köyü Veletler Ma. | Sulama Kanalı Yapımı | 150.000,00 |
| 15 | OSMANCIK | Yukarı /Aşağı Zeytin Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı Yapımı (İl Genel Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 381 Sayılı Kararı ile Performans Programından çıkartılmıştır) | 550.000,00 |
| 16 |  | Baldıran Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 280.000,00 |
| 17 |  | Kalinsa Köyü |  |  |
| 18 |  | Yukarızeytin köyü | Sulama Borusu Yapımı | 50.000,00 |
| 19 |  | Sekibağ Köyü | Sulama Kanalı Yapımı | 71.000,00 |
| 20 | KARGI | Yeşilköy Köyü | Terfi Sulama Kanalı | 350.000,00 |
| 21 |  | Dereköy Köyü |  |  |
| 22 |  | Çakırlar |  |  |
| 23 |  | Akkise Köyü | Pompa Tesisi Sulama Kanalı Yapımı | 150.000,00 |
| 24 |  | Halıköy Köyü | Pompa Motor ve Trafo Tamiri İşi | 100.000,00 |
| 25 | ORTAKÖY | Karahacip Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 200.000,00 |
| 26 | BOĞAZKALE | Yekbas köyü | Pompa basma Hattı Yapımı | 100.000,00 |
| 27 | BAYAT | Çay Köyü | Sulama Beton kanalı | 300.000,00 |
| 28 |  | Yatukcu Mahallesi | Sulama Tesisi Yenileme | 200.000,00 |
| 29 | DODURGA | Dikenli Köyü | Yerüstü Sulama Tesisi Yapımı | 140.000,00 |
| 30 | BOĞAZKALE | Merkez | Sulama Tesisi Yapımı | 500.000,00 |
| 31 | LAÇİN | Çamlıca Köyü | Sulama Tesisi ve Bent Yapımı | 275.000,00 |
| 32 |  | Mescitli Köyü | Sulama Tesisi ve Bent Yapımı | 275.000,00 |
|  |  |  | TOPLAM | 6.331.000,00 |
|  |  |  | GENEL TOPLAM | 12.091.000,00 |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Bölgeye uygun, sulama alt yapısı hazır alanlarda gelir getirici tarımsal faaliyetler için alan oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Tarımsal örnek çalışmaları desteklemek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Örnek bahçe ve sera oluşturulması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bölgeye uygun, sulama alt yapısı hazır alanlarda gelir getirici tarımsal faaliyetler için üretim projelerine destek verilmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1 |  | Fidan, sera ve örtü malzemesi alımı |  |  |  |  |  |  |  | 3 Adet |  | 4 Adet |  | 10 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |  |
| 1 |  | Tarımsal örnek çalışmaları |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  | 0,00 |  | 200.000,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  | 0,00 |  | 200.000,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Örnek bahçe ve sera oluşturulması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Tarımsal üretim projelerini (örnek çalışma) desteklemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Çorum ilinde yüksek bağcılık sistemini, çilek yetiştiriciliğini ve ceviz yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla oluşturulan projelere destek verilmek üzere(Fidan, fide, sera ve örtü) malzeme alınması - Örnek bahçe oluşturulması : 200.000,00.- TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri (KHGB) | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | 75 km toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |
| 1 | Makineli bakım ve onarım için makine kiralama |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Ay |  |  | 6 Ay |  |  |  | 6 Ay |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |  |
| 1 | Toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapımı için makine kiralama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000,00 |  |  | 0,00 |  | 125.000,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000,00 |  |  | 0,00 |  | 125.000,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | 75 km toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  | Makineli bakım ve onarım için makine kiralama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapım İçin makine kiralama giderleri : 125.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, kaliteli,sağlıklı,güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesisleri oluşturmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Yeni tarımsal sulama tesisi yapımı ve mevcut tarımsal sulama tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | 40 adet olan gölet sayısını 42’ye çıkartmak için Sulama gölet yerleri kamulaştırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |
| 1 | Sulama gölet yerleri kamulaştırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 dekar |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |  |
| 1 | Sulama gölet yerleri kamulaştırma giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  | 300.000,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  | 0,00 |  | 300.000,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | 40 adet olan gölet sayısını 42’ye çıkartmak için Sulama gölet yerleri kamulaştırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Sulama gölet yerleri kamulaştırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 yılı yatırım programına alınan 100 dekarlık bir sulama gölet yerlerinin kamulaştırma giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  | Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Mülkiyet sorunu olmayan ağaçlandırma alanlarına dikilen fidan sayısını 25.000 fidandan 36.500 fidan sayısına yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1 |  | Fidan dikimi |  |  |  |  |  | 1.545 Adet |  | 10.000 Adet |  | 25.000 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |  |
| 1 | Fidan dikimi İdaremiz imkanları ile gerçekleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Mülkiyet sorunu olmayan ağaçlandırma alanlarına dikilen fidan sayısını 25.000 fidandan 36.500 fidan sayısına yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Fidan dikimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mülkiyet sorunu olmayan yerlerde fidan dikimi İdaremiz imkanları ile gerçekleştirilecektir. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  | Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Mevcut 165 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarının koruma altına alınması |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 |  | Koruma altına alınacak ağaçlandırma alanı |  |  |  |  |  | 5 Bölge | 5 Bölge | 5 bölge |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |  |
| 1 | Ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere tırmık, kürek, kazma, fidan vs alımı |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| 2 | Ağaçlandırma alanlarının korunması amacıyla levha, tel örgü, demir, çimento vb alımı |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Mevcut 165 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarının koruma altına alınması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Ağaçlandırma alanlarının kontrol altına alınması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ağaçlandırma alanları ve mesire alanlarının yönelik levha, tel örgü demir, çimento, tırmık, kürek, fidan, kafes tel, ikaz yeleği, şapka vb. alımları TOPLAM : 40.000,00-TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Proje kapsamında tanıtım malzemesi alımı. |  |  |  |  |  |  |  | 2 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |  |
| 1 | Orman tanıtım ve sevgisiyle ilgili çocuklara yönelik kitap, dergi, broşür, afiş vs alımı |  |  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Proje kapsamında tanıtım malzemesi alımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Çevre Koruma v Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orman ve fidan dikme sevgisinin çocuklarda oluşturulmasına yönelik kitap, dergi, broşür, afiş vs tanıtım yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Doğal varlıların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Her türlü atığın toplandığı ve depolandığı köy sayısını % 3’den % 53’e çıkartmak. |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |
| 1 | Ünitelerdeki çöplerin toplanarak depolanması. |  |  |  |  |  | 22 Adet | 22 Adet | 410 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Merkez ve ilçe köylerine çöp konteynırı alımı |  |  |  |  |  |  |  | 1400 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Merkez ve ilçe köylerindeki çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı |  |  |  |  |  |  |  | 10 Adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Merkez ve İlçelerinde çöplerin toplanmasına yönelik çöp alanı oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  | 20 Alan |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |  |
| 1 | Ünitelerde ve mesire alanlarındaki her türlü atık ve artığın (çöplerin) toplanması ve depolanması |  |  |  |  |  | 1.650.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |  |
| 2 | Çöp konteynırı alımı |  |  |  |  |  | 560.000,00 | 0,00 | 560.000,00 |  |
| 3 | Çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı |  |  |  |  |  | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 |  |
| 4 | Çöplerin toplanmasına yönelik çöp alanı Oluşturmak |  |  |  |  |  | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 2.425.000,00 | 0,00 | 2.425.000,00 |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Her türlü atığın toplandığı ve depolandığı köy sayısını % 3’den % 53’e çıkartmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar 1-Kapanan 22 Belde Belediyesine ilave olarak 410 köyün atık ve artıkların (çöplerin) toplanması ve depolanması; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1-Alaca Köylere Hizmet Götürme Birliği : 53 Köy 175.000,00 TL 2-Bayat Köylere Hizmet Götürme Birliği : 40 Köy 150.000,00 TL 3-Boğazkale Köylere Hizmet Götürme Birliği 9 Köy -------------- TL 4-Dodurga Köylere Hizmet Götürme Birliği: 11 Köy 150.000,00 TL 5-İskilip Köylere Hizmet Götürme Birliği : 32 Köy 200.000,00 TL 6-Kargı Köylere Hizmet Götürme Birliği : 38 Köy 150.000,00 TL 7-Laçin Köylere Hizmet Götürme Birliği : 14 Köy -------------- TL 8-Çorum Köylere Hizmet Götürme Birliği : 59 Köy 200.000,00 TL 9-Mecitözü Köylere Hizmet Götürme Birliği: 48 Köy 150.000,00 TL 10-Ortaköy Köylere Hizmet Götürme Birliği : 12 Köy 100.000,00 TL 11Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliği: 31 Köy 175.000,00 TL 12-Oğuzlar Köylere Hizmet Götürme Birliği: 6 Köy ------------- TL 13- Sungurlu Köylere Hizmet Götürme Birliği : 38 Köy 200.000,00 TL 14- Uğurludağ Köylere Hizmet Götürme Birliği : 19 Köy ------------ TL TOPLAM 1.650.000,00 TL. 2- Çöplerin toplanmasına yönelik konteyner alımı 1400 Adet X 400,00-TL = 560.000,00 TL 3-Çöplerin taşınması için römork alımı 13.500,00 TL X 10 Tane = 135.000,00 TL 4-Çöplerin toplanmasına yönelik alan oluşturulması 4.000,00 TL X 20 Alan = 80.000,00 TL Olmak üzere toplam 2.425.000,00 TL'ye ihtiyaç bulunmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 775.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | 1.650.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 2.425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 2.425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  |  | Yerleşim birimlerindeki çocuk genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini artırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  |  | Spor altyapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  | Köylerde ve ihtiyaç duyulan yerlerde bulunan çocuk oyun grubunu oranını % 80’den % 90’a yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1 | Çocuk oyun ve spor parkı yapımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410 Adet |  |  |  |  |  |  | 32 Adet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 Köy |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kameriya Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Köy |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 | Çocuk Oyun ve Spor Parkı Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 566.000,00 |  |  |  |
| 2 | Kameriya Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.000,00 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574.000,00 |  |  |  |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Köylerde ve ihtiyaç duyulan yerlerde bulunan çocuk oyun grubunu oranını % 80’den % 90’a yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çocuk Oyun ve Spor Parkı Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Merkez ve İlçe köylerimizde çocuk oyun gurubu ( kule, kaydırak, salıncak, tahterevalli, oturma bankı ) TOPLAM MALİYET = 71 adet oyun grubu ve 1 adet kameriye yapım giderleri için 574.000,00 TL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 574.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 574.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ÇOCUK OYUN GRUBU ve KAMELYA YAPIMI |  |  |  |  |
| NO | İL/İLÇE | MAHALLE / KÖY | İŞİN ADI | MALİYETİ (TL) |
| 1 | MERKEZ | Sarimbey köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 2 |  | Şanlıosman Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 3 |  | Evciotakışla Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 4 |  | Eskiköy Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 5 |  | Kadıkırı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 6 |  | Sırıklı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 7 |  | Yakuparpa köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 8 |  | Seyfe Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 9 | ALACA | Fakılar Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 10 |  | Avutmuş köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 11 |  | Kuzkışla köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 12 |  | Tevfikiye Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 13 |  | Çetederesi Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 14 |  | Onbaşılar köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 15 |  | Karnıkara Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 7.000,00 |
| 16 |  | Ünalan köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 17 |  | Killik Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 18 | İSKİLİP | Ahlatçı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 19 |  | Ahmetçe Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 20 |  | Aluç Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 21 |  | Dağkıyısı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 22 |  | Kayaağzı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 23 |  | Göl Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 24 |  | Güneyaluç Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 25 |  | Hacıhalil Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 26 |  | İbik Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 27 |  | Kavak Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 28 |  | Onaç Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 7.000,00 |
| 29 |  | Sarıkavak Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 30 |  | Yaylacıkseki Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 31 | KARGI | Hacı Hamza Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 32 |  | Hacı Hamza Köyü | Kamelya Yapımı | 8.000,00 |
| 33 |  | Bağözü Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 34 |  | Gökbudak Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |

| 35 | OSMANCIK | Çayır Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 |  | Hanefi Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 37 |  | Kamil köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 38 |  | Yukarı Zeytin Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 39 |  | Konaca Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 40 |  | Kızıltepe Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 41 |  | İnal köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 42 |  | Aydın Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 43 |  | Baldıran köyü Kalinse Mah | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 44 |  | Gökdere Köyü Kızılkaya Mah | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 45 |  | Sekibağ köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 46 |  | Çatak Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 47 |  | Kuzhayat Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 48 |  | Girinoğlan Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 49 |  | Yağsüzen Köyü Havdan Mah | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 50 |  | Avlağı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 51 |  | Seki Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 52 |  | Sarıalan Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 53 |  | Çampınar Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 54 |  | Tekmen Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 55 |  | Ovacıksuyu Köyü Kalabalı Mah. | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 56 |  | Fındık köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 57 |  | Kamil Köyü Aşağı Mahallesi | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 58 | SUNGURLU | Gökçam Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 59 |  | Beyyurdu | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 60 |  | Çukurlu | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 61 |  | Karakaya Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 62 |  | Şekerhacılı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 63 |  | Salman Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 64 |  | Karaoğlan köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 65 |  | Kertme Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 66 |  | Bağdatlı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 67 |  | Hilalli Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 68 |  | Çayyaka Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 69 |  | Çamoluk köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 70 |  | Yeşilova Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 71 |  | Üçoluk köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
| 72 |  | Akçalı Köyü | Çocuk Oyun Grubu Yapımı | 8.000,00 |
|  |  |  | TOPLAM | 574.000,00 |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini arttırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Merkez ve İlçelerde yeni spor alanları tesis etmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |
| 1 | Merkez İlçe Karadona Köyü ( Karadona-Koparan-Deniz köyleri ortak kullanım) Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alaca İlçesi Gazipaşa Köyü Çeritler İlköğretim Okulu Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | İskilip Merkez İlçe Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oğuzlar İlçesi Ağaççamı Köyü Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ortaköy İlçesi Suyolu Mahallesi Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sungurlu İlçesi Sunguroğlu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı | Toplam |  |  |
| 1 | Merkez İlçe Karadona Köyü Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 2 | Alaca İlçesi Gazipaşa köyü Çeritler İlköğretim Okulu Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 3 | İskilip Merkez İlçe Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  | 230.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 230.000,00 |  |  |
| 4 | Oğuzlar İlçesi Ağaççamı Köyü Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 5 | Ortaköy İlçesi Suyolu Mahallesi Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 200.000,00 |  |  |
| 6 | Sungurlu İlçesi Sunguroğlu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Halı Saha Yapımı |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 100.000,00 |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 1.130.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 1.130.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Merkez ve İlçelerde yeni spor alanları tesis etmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçe köylerinde 6 adet Halı Saha Yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 1.130.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 1.130.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 1.130.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Taşkın kanallarda çevre düzenlemesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1 | İskilip İlçesi Çukurköy Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 | İskilip İlçesi Çukurköy Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Taşkın kanallarda çevre düzenlemesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İskilip İlçesi Çukurköy Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz İskilip İlçesi Çukurköy Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Ortaköy İncesu Kanyonunda Güvenlik kafesi yaptırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1 | Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu Yürüyüş Platformu Tamiri ve Güvenlik Kafesi Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 | Yürüyüş Platformu Tamiri ve Güvenlik Kafesi Yaptırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ortaköy İncesu Kanyonunda Güvenlik kafesi yaptırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Yürüyüş Platformu Tamiri ve Güvenlik Kafesi Yaptırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu Yürüyüş Platformu Tamiri ve Güvenlik Kafesi Oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Köysel Ürünler ve el sanatlarının pazarlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1 | Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 | Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Hizmet Kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik altyapı olanaklarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Mevcut yapıların bakım ve onarımları ile yeni bina yapımları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Hizmet kalitesinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar İl Genel Meclisinin daha iyi hizmet sunabilmesi için yeni bir hizmet binasının yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1 | İl Genel Meclisine yeni Hizmet Binası Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 | İl Genel Meclisi Hizmet Binası Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823,000,00 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.000,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.000,00 |  |  |  |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hizmet kalitesinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | İl Genel Meclisi Hizmet Binası Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mülkiyeti İdaremize ait İl Genel Meclisi Hizmet Binasının Belediyeye devredilmesi nedeniyle daha etkin, verimli ve kaliteli hizmet sunulabilmesi için teknolojik gelişmeler paralelinde altyapısı tamamlanmış modern bir hizmet binasına kavuşturulması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  | 823.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 823.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  | Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  | İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ikili eğitim yapan okullardaki öğrenci sayısını 36’dan 30’a düşürmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |
| 1 | İlköğretim yeni derslik yapımı |  |  |  |  |  |  | 48 derslik |  | 50 derslik |  |  | 52 derslik |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim Okuluna Sosyal Tesis Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  | Bütçe Dışı | Toplam |  |
| 1 | İlköğretim yeni derslik yapımı |  |  |  |  |  | 12.500.000,00 |  |  |  | 0,00 | 12.500.000,00 |  |
| 2 | Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim Okuluna Sosyal Tesis Yapımı |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  | 0,00 | 200.000.00 |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 12.700.000,00 |  |  |  | 0,00 | 12.700.000,00 |  |

|  | FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  | Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ikili eğitim yapan okullardaki öğrenci sayısını 36’dan 30’a düşürmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | İlköğretim yeni derslik yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-Merkez 16 derslikli Selçuk Sokak İlkokulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-Alaca 16 derslikli İlkokulu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-Merkez 16 derslikli Zübeyde Hanım Özel Eğitim Okulu 4-İskilip 4 derslikli Aşağıörenseki İlköğretim Okulu Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 |  |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 |  |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 |  |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bütçe Dışı Kaynak |  |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU. İdare Adı; ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ. Performans Hedefi; Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ikili eğitim yapan okullardaki öğrenci sayısını 36’dan 30’a düşürmek.. Faaliyet Adı; İlköğretim yeni derslik yapımı. Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri; Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müd. ( İl Milli Eğitim Md ). Açıklamalar. 1-Sungurlu İlçesi Bölükbaşı Özel Eğitim Okuluna Sosyal Tesis Yapımı. Ekonomik Kod; 2017. 01; Personel Giderleri. 02; SGK Devlet Primi Giderleri. 03; Mal ve Hizmet Alım Giderleri. 04; Faiz Giderleri. 05; Cari Transferler. 06; Sermaye Giderleri; 200.000,00. 07; Sermaye Transferleri. 08; Borç verme. Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı; 200.000,00. Bütçe Dışı Kaynak; Döner Sermaye. Diğer Yurt İçi. Yurt Dışı. Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı. Toplam Kaynak İhtiyacı; 200.000,00. PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  |  | Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  |  | İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  | Temel eğitim yatırım programı kapsamında ilimizdeki 520 okulun % 10’da 2017 yılı sonuna kadar bakım onarımlarının tamamlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Mevcut ilköğretim okullarının büyük onarımlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 okul |  |  |  |  |  |  |  | 30 okul |  |  |  |  | 52 okul |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Mevcut ilköğretim okullarının küçük onarımlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 Okul |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 anaokulu |  |  |  |  |  |  |  | 2 anaokulu |  |  |  |  | 2 anaokulu |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Okullara çevre düzenlemesi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 okul |  |  |  |  |  |  |  | 5 okul |  |  |  |  | 5 okul |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 |  | Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 1.350.000,00 |  |  |  |
| 2 |  | Mevcut ilköğretim okullarının küçük onarımlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 850.000,00 |  |  |  |
| 3 |  | Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |
| 4 |  | Okullara çevre düzenlemesi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.650.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 2.650.000,00 |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Temel eğitim yatırım programı kapsamında ilimizdeki 520 okulun % 10’da 2017 yılı sonuna kadar bakım onarımlarının tamamlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yıl içerisinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan ilkokul ve ortaokul binalarının tespitinin yapılarak okulların kapandığı yaz aylarında büyük onarımlarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  | 1.350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 1.350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 1.350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Temel eğitim yatırım programı kapsamında ilimizdeki 520 okulun % 10’da 2017 yılı sonuna kadar bakım onarımlarının tamamlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Mevcut ilköğretim okullarının çevre düzenlemesi yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yıl içerisinde ihtiyaç duyulan okullarda çevre düzenlemesi yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Temel eğitim yatırım programı kapsamında ilimizdeki 520 okulun % 10’da 2017 yılı sonuna kadar bakım onarımlarının tamamlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yıl içerisinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan anaokullarının tespitinin yapılarak okulların kapandığı yaz aylarında bakım ve onarımlarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Temel eğitim yatırım programı kapsamında ilimizdeki 520 okulun % 10’da 2017 yılı sonuna kadar bakım onarımlarının tamamlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Mevcut ilköğretim okullarının bakım ve onarımlarının yapılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü (İl Milli Eğitim Md ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yıl içerisinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan ilkokul ve ortaokul binalarının tespitinin yapılarak okulların kapandığı yaz aylarında küçük bakım ve onarımlarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  | 850.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 850.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 850.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Eğitim hizmetlerinin verimlilik ve etkinliğinin artırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | İlköğretim hizmetleri alanındaki kalitenin artırılması, fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | İmar planında okul yeri olarak işaretli bulunan toplam 260.000 m² taşınmazın 2017 yılı temel eğitim yatırım programı kapsamında % 5’nin kamulaştırmasını tamamlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  |
| 1 | Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması |  |  |  |  |  |  |  | 6.920,00 m² |  | 9.872,54 m² |  | 9.120 m² |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |
| 1 | Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması |  |  |  |  |  |  | 2.786.208,00 |  |  |  |  |  | 2.786.208,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 2.786.208,00 |  |  |  |  |  | 2.786.208,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  | İmar planında okul yeri olarak işaretli bulunan toplam 260.000 m² taşınmazın 2017 yılı temel eğitim yatırım programı kapsamında % 5’nin kamulaştırmasını tamamlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  | Kamulaştırma ve hibe yoluyla okul alanları oluşturulması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ( İl Milli Eğitim Md. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | İlimiz Merkez ve İlçelerinde ilkokul yapımı için arsa olarak ayrılan şahıslara ait taşınmazların toplamı olan 9.120,00 m2 taşınmazın kamulaştırma işlemlerini yapmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  | 2.786.208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 2.786.208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 2.786.208,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Yerleşim birimlerinde yaşayan insanların can ve mal kaybını önlemeye, güvenliğini sağlamaya yönelik faaliyetleri desteklemek. |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Afet ve acil durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Arama kurtarma malzemelerini temin etmek |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı |  |  |  |  |  |  |  | 1-Takım |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Arama ve kurtarma Malzemesi Alımı |  |  |  |  |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  | Arama kurtarma malzemelerini temin etmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md. ( İl Afet ve Acil Durum Md.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren arama ve kurtarma ekibine arama ve kurtarma malzemesi alımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Sağlık hizmetlerinin desteklenmesi |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Sağlık hizmeti sunulan alanların desteklenmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Bayat Çukuröz köyü Sağlıkevi onarımı |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Bayat Çukuröz köyü Sağlıkevi onarımı |  |  |  |  |  |  |  | İhale |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Bayat Çukuröz köyü Sağlıkevi onarımı |  |  |  |  |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  | Sağlık hizmeti sunulan alanların desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | Bayat Çukuröz köyü Sağlıkevi onarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bayat Çukuröz köyü Sağlıkevi onarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Yerleşim birimlerinde ortak yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Doğal varlıkların ve çevrenin korunmasına ilişkin çalışmalar |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Yerleşim birimlerindeki piknik alanları ve kültürel tesislerin çevre düzenlemesi. |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Alaca İlçesi Veli Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma Yapımı |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bayat İlçesi İleği Köyü Kültürel Tesislerin Çevre Düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | İskilip İlçesi Gençlik Merkezi onarım ve çevre düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | Alaca İlçesi Veli Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma Yapımı |  |  |  |  |  | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2 | Bayat İlçesi İleği Köyü Kültürel Tesislerin Çevre Düzenlemesi |  |  |  |  |  | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 3 | İskilip İlçesi Gençlik Merkezi onarım ve çevre düzenlemesi |  |  |  |  |  | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  | Yerleşim birimlerindeki piknik alanları ve kültürel tesislerin çevre düzenlemesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | Alaca İlçesi Veli Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma Yapımı, Bayat İlçesi İleği Köyü Kültürel Tesislerin Çevre Düzenlemesi, İskilip İlçesi Gençlik Merkezi onarım ve çevre düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1-Alaca İlçesi Veli Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2-Bayat İlçesi İleği Köyü Kültürel Tesislerin Çevre Düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3-İskilip İlçesi Gençlik Merkezi onarım ve çevre düzenlemesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  | 170.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  | 340.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 510.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 510.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  |  | Eğitim ve Sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  |  | Kütüphanelerin desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  | Kütüphanelerdeki 312490 olan kitap sayısını % 1 oranında artırmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| 1 |  | Basılı yayın alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.000 Adet |  |  | 1.000 Adet |  |  | 1.000 Adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | Kitap basımı ve alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 30.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Kütüphanelerin desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Basılı yayın alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kütüphanelerimizde bulunan Kitap sayısını artırmak üzere 1000 adet kitap için 30.000,00 TL Ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  |  | Eğitim ve Sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  |  | Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  | Dezavantajlı grupları desteklemek üzere sosyal yardım yapan kurumlarla işbirliği yapmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| 1 |  |  | Dezavantajlı gruplara el becerileri için malzeme alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  | 1 kez |  |  | 1 kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Dezavantajlı gruplara yönelik malzeme alımı (akülü sandalye) alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Dezavantajlı gruplara yönelik kaynak aktarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Talep |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | Dezavantajlı gruplara el becerileri için malzeme alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 20.000,00 |  |  |
| 2 | Dezavantajlı gruplara yönelik malzeme alımı (akülü sandalye) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100.000,00 |  |  |
| 3 | Dezavantajlı gruplara yönelik kaynak aktarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100.000,00 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 220.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 220.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Öğrenciler ve Dezavantajlı gruplara yönelik projeler gerçekleştirmek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sevgi evleri, huzurevi v.b kuruluşlarda bulunan dezavantajlı gruplara el ve zihinsel işlem becerileri kazandırmak ve artırmak üzere kırtasiye ve atölye malzemesi ile akülü sandalye alımı yapmak. Ayrıca kendisine ait iş kurmak amacıyla yardımda bulunmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 120.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 220.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 220.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  | Eğitim ve sosyal içerikli projeleri desteklemek ve etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Kalkınma ajanslarına sunulan projelerin desteklenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Oka Projelerinden en etkin şekilde faydalanmak üzere hazırlanan projelere eş finansman sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| 1 | Eş finansman sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Proje |  |  | 1 Proje |  |  | 2 Proje |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Oka Projelerinden en etkin şekilde faydalanmak üzere hazırlanan projelere eş finansman sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Eş finansman sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017 yılında Oka tarafından yapılan çağrıya projeleri hazırlamak ve en az 2 projeye eş finansman desteği sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  |  | Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  |  | Çorum İli’nin tanıtımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  | İlimizdeki müze ve örenyerlerini ziyaret eden 113.806 ziyaretçi sayısını 2017 yılında % 10 oranında artırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |
| 1 |  |  | Yurtiçi fuarlara katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Kez |  |  |  | 2 Kez |  |  |  |  | 2 Kez |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İstanbul ve İzmir EMMİT fuarları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Yurtdışı fuarlarına katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 Kez |  |  |  | 2 Kez |  |  |  |  | 2 Kez |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yurtdışında gerçekleştirilen fuarlara katılım(Hannover, Dubai vb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Adet |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 Adet |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.000 Adet |  |  |  | 1.500 Adet |  |  |  |  | 1.500 Adet |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 Adet |  |  |  | 10 Adet |  |  |  |  | 10 Adet |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Çorum ili tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 Adet |  |  |  | 5000 Adet |  |  |  | 5000 Adet |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | İlin tanıtım etkinlikleri için araç kiralamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  |  |  | 1 kez |  |  |  | 1 kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Açık hava reklam ünitesi kiralanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Adet |  |  |  |  | 1 Adet |  |  |  | 1 Adet |  |  |
| 9 |  | Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 İhale |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |
| 1 | Yurtiçi fuarlara katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 70.000,00 |  |  |  |
| 2 | Yurtdışı fuarlarına katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |
| 3 | Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |  |
| 4 | Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  |
| 5 | Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  |
| 6 | Çorum ili tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 75.000,00 |  |  |  |
| 7 | İlin tanıtım etkinlikleri için araç kiralamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |  |
| 8 | Açık hava reklam ünitesi kiralanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  |
| 9 | Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 350.000,00 |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 725.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 725.000,00 |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | İlimizdeki müze ve örenyerlerini ziyaret eden 113.806 ziyaretçi sayısını 2017 yılında % 10 oranında artırmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Fuarlara katılmak, tanıtım materyalleri hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimizin turizm ve kültürel yönden tanıtılması giderlerinde kullanılmak üzere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 375.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri | 350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 725.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  | Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | Çorum İli’nin tanıtımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce ilimizin tanıtımına yönelik yurtiçi fuar ve organizasyon faaliyetlerine katılmak, tanıtım amaçlı materyaller hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| 1 | Yurtiçi fuarlara katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | İlimizin tanıtımına yönelik materyal (kitap, dergi, broşür, afiş vb) alımı ve basımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 Adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | Yurtiçi fuarlara katılım |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 100.000,00 |  |  |
| 2 | İlimizin tanıtımına yönelik materyal (kitap, dergi, broşür, afiş vb) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 50.000,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 150.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce ilimizin tanıtımına yönelik yurtiçi fuar ve organizasyon faaliyetlerine katılmak, tanıtım amaçlı materyaller hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Yurt içi fuar ve organizasyonlara katılmak, tanıtım materyalleri hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve sosyal İşler Müdürlüğü (İl Kültür ve Turizm Md) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüzce; İlimizin tanıtımına yönelik yurtiçi fuar ve organizasyon faaliyetlerine katılmak, tanıtım amaçlı materyaller hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  | Yerleşim birimlerindeki çocuk, genç ve yetişkinlerin sportif faaliyetlere olan ilgisini arttırmak, desteklemek ve etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | İlimizde bulunan 75 adet amatör spor kulübünden 30 adet kulübe, 520 okuldan 15 adet okula spor malzemesi desteği sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |
| 1 | Amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  | 1 kez |  |  |  | 1 kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | İlk, orta ve liselere spor malzemesi alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  | 1 kez |  |  |  | 1 kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | Amatör spor kulüplerine spor malzemesi alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  |
| 2 | İlk, orta ve liselere spor malzemesi alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 100.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | İlimizde bulunan 75 adet amatör spor kulübünden 30 adet kulübe, 520 okuldan 15 adet okula spor malzemesi desteği sağlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği, İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimizde ve ilçelerimizde bulunan ilköğretim.orta öğretin okullarında ihtiyaç olan okullara Basket potası ,Voleybol direği,Futbol,Hentbol Kale Direği gibi spor malzemeleri almak,amatör spor kulüplerini desteklemek maksadıyla forma ve spor malzemeleri almak, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  |  | Dezavantajlı birey ve grupların barınma, korunma ve topluma yeniden kazandırılmalarına ilişkin destek ve sosyal kültürel amaçlı etkinlikler düzenlemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | El ve zihinsel işlem becerilerine yönelik malzeme alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |  |
| 1 |  | El ve zihinsel işlem becerilerine yönelik malzeme alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 kez |  |  | 1 Kez |  |  | 1 Kez |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | El ve zihinsel işlem becerilerine yönelik kitap,defter,kalem vs malzeme alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 10.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | El ve zihinsel işlem becerilerine yönelik malzeme alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Yetiştirme yurtları atölyelerinde el sanatları ve diğer bölümlerde öğrenim gören öğrencilerimizin çalışmalarında kullanılmak üzere muhtelif malzeme alımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | (2017) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş altyapı tesislerini oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Köylerde (Bağlılarda) bulunan 760 adet içmesuyu tesisinin % 5’in yenilenmesi, geliştirilmesi bakım ve onarımlarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |
| 1 | İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 adet |  | 20 adet |  | 27 adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | İsale hattı ve şebeke değişimi yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 adet |  | 10 adet |  | 19 adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |  |  |
| 1 | İçme suyu tesisi yenileme, geliştirme,bakım ve onarımların yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  | 370.000,00 |  | 1.595.000,00 |  | 1.965.000,00 |  |  |
| 2 | İsale hattı ve şebeke değişimi yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.000,00 |  | 970.000,00 |  | 1.030..000,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 430.000,00 |  | 2.565.000,00 |  | 2.995.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Köylerde (Bağlılarda) bulunan 760 adet içmesuyu tesisinin % 5’in yenilenmesi, geliştirilmesi bakım ve onarımlarının yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarımı, İsale hattı ve şebeke değişimi yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İlimiz Merkez ve İlçelerinde 27 adet içme suyu tesislerinde yenileme, geliştirme, bakım ve onarım çalışmaları, 19 adet köyde İsale hattı, şebeke değişimi yapılması için 2017 yılı bütçesinden 430.000,00 TL ile İller Bankasından 2.565.000,00 TL borçlanma olmak üzere toplam 2.995.000,00 TL ödeneğeğe ihtiyaç duyulmaktadır.. |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 430.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi | 2.565.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 2.995.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli, verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | İçme suyu yeni tesis yapımı ve mevcut içme suyu tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Tüm köylerdeki İçme ve kullanma sularının klorlamasını yapmak ve dezenfeksiyonu sağlayan cihaz sayısını % 39’dan % 65’çıkartmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  |  | 2017 |  |
| 1 | Klor tableti alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ton |  | 5 ton |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Otomatik klorlama cihazı alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |  |  |
| 1 | İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tableti alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00 |  | 0,00 |  | 75.000,00 |  |  |
| 2 | Otomatik klorlama cihazı alımı |  |  |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 |  | 0,00 |  | 500.000,00 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 575.000,00 |  | 0,00 |  | 575.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Tüm köylerdeki İçme ve kullanma sularının klorlamasını yapmak ve dezenfeksiyonu sağlayan cihaz sayısını % 39’dan % 65’çıkartmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tableti ve Otomatik klorlama cihazı alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tableti alımı ile içme suyu depolarında kullanılmak üzere otomatik klorlama cihazı alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 575.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 575.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Amaç |  |  |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, kaliteli, sağlıklı, güvenli,verimli ve etkin olarak kullanılabilen gelişmiş alt yapı tesisleri oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  |  | Nüfusu en fazla olan ünitelerde yeni kanalizasyon tesisi yapımı ve mevcut kanalizasyon tesislerinin yenilenmesi, geliştirilmesi, bakım ve onarımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  | Kanalizasyonu tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yaparak, kanalizasyon tesisi sayısını % 80’den % 90’ a çıkartmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  | 2017 |  |
| 1 | Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 ünite |  |  | 36 ünite |  | 145 ünite |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |  |  |
| 1 | Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı (İller bankasından borçlanma) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 6.130.0000,00 |  |  | 6.130.000,00 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 6.130.000,00 |  |  | 6.130.000,00 |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Kanalizasyonu tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yaparak, kanalizasyon tesisi sayısını % 80’den % 90’ a çıkartmak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizasyon tesisi bulunmayan 145 adet ünitede İller Bankasından yapılacak borçlanma karşılığında yeni kanalizasyon tesisi yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi | 6.130.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 6.130.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| KANALİZASYON TESİSİ YAPIMLARI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | İLÇE | PROJE YERİ (KÖY/BAĞLI) | 2015 TÜİK NÜFUS |
| 1 | ALACA | Sincan | 94 |
| 2 | ALACA | Balçıkhisar | 76 |
| 3 | ALACA | Yenice | 64 |
| 4 | ALACA | Büyüksöğütözü | 61 |
| 5 | ALACA | Koçhisar | 58 |
| 6 | ALACA | Onbaşılar | 56 |
| 7 | ALACA | Tahirabat | 54 |
| 8 | ALACA | Kızılyar | 40 |
| 9 | ALACA | Dereyazıcı | 38 |
| 10 | ALACA | Çırçır | 36 |
| 11 | ALACA | Gülderesi | 31 |
| 12 | ALACA | Soğucak | 29 |
| 13 | ALACA | Karnıkara | 25 |
| 14 | ALACA | Çetederesi | 23 |
| 15 | ALACA | Karatepe | 21 |
| 16 | ALACA | Seyitnizam | 21 |
| 17 | ALACA | Karaçal | 19 |
| 18 | ALACA | Tevfikiye | 17 |
| 19 | ALACA | Körpınar | 14 |
| 20 | ALACA | Ünalan | 13 |
| 21 | ALACA | Kılavuz | 10 |
| 22 | ALACA | Küçükcamili | 9 |
| 23 | BAYAT | Demirciler | 184 |
| 24 | BAYAT | Kalınpelit | 180 |
| 25 | BAYAT | Evci | 171 |
| 26 | BAYAT | Beydili | 50 |
| 27 | BAYAT | Kubbedin | 37 |
| 28 | BOĞAZKALE | Yanıcak | 29 |
| 29 | BOĞAZKALE | Gölpınarlar | 13 |
| 30 | DODORGA | Alpagut (FOSEPTİK) | 591 |
| 31 | İSKİLİP | Yalakçay | 149 |
| 32 | İSKİLİP | Soğucak | 139 |
| 33 | İSKİLİP | Güneyaluç | 126 |
| 34 | İSKİLİP | Karaağaç | 100 |
| 35 | İSKİLİP | Ahmetce | 82 |
| 36 | İSKİLİP | Kavak | 69 |
| 37 | İSKİLİP | Karagöz (FOSEPTİK) | 55 |
| 38 | İSKİLİP | Hacıhalil | 51 |
| 39 | İSKİLİP | Onaç | 39 |
| 40 | İSKİLİP | Göl | 37 |
| 41 | İSKİLİP | Sarıkavak | 37 |
| 42 | İSKİLİP | Ahlatcık | 36 |
| 43 | KARGI | Saraçlar | 112 |
| 44 | KARGI | Gökbudak | 30 |
| 45 | KARGI | Karaosmanlı | 27 |
| 46 | LAÇİN | Çamlıca(FOSEPTİK) | 712 |
| 47 | LAÇİN | Mescitli (FOSEPTİK) | 101 |
| 48 | LAÇİN | Yeşilpınar | 40 |
| 49 | MECİTÖZÜ | Terken (FOSEPTİK) | 87 |
| 50 | MECİTÖZÜ | Vakıflar | 69 |

| 51 | MECİTÖZÜ | Yeşilova | 62 |
| --- | --- | --- | --- |
| 52 | MECİTÖZÜ | Bükse | 56 |
| 53 | MECİTÖZÜ | Karacaören | 49 |
| 54 | MECİTÖZÜ | Fındıklı | 38 |
| 55 | MECİTÖZÜ | Aşağıkörücek | 31 |
| 56 | MECİTÖZÜ | Konaç | 16 |
| 57 | MERKEZ | Eskiköy | 174 |
| 58 | MERKEZ | Tozluburun | 97 |
| 59 | MERKEZ | Şahinkaya | 95 |
| 60 | MERKEZ | Hacıbey | 88 |
| 61 | MERKEZ | Öksüzler | 88 |
| 62 | MERKEZ | Saraylı (FOSEPTİK) | 87 |
| 63 | MERKEZ | Arslan | 80 |
| 64 | MERKEZ | Dere | 76 |
| 65 | MERKEZ | Güvenli | 75 |
| 66 | MERKEZ | Sırıklı | 74 |
| 67 | MERKEZ | Pancarlık | 71 |
| 68 | MERKEZ | Kılıçören | 69 |
| 69 | MERKEZ | Kertme | 66 |
| 70 | MERKEZ | Sazak | 64 |
| 71 | MERKEZ | Dutçakallı | 57 |
| 72 | MERKEZ | Karagöz (İl Genel Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 382 Sayılı Kararı ile Performans Programından çıkartılmıştır) | 56 |
| 73 | MERKEZ | Dut | 53 |
| 74 | MERKEZ | Sarmaşa | 51 |
| 75 | MERKEZ | Seydimçakallı | 51 |
| 76 | MERKEZ | Karadona | 50 |
| 77 | MERKEZ | Mecidiyekavak | 49 |
| 78 | MERKEZ | Çayhatap | 47 |
| 79 | MERKEZ | Laloğlu | 47 |
| 80 | MERKEZ | Sazdeğirmeni | 46 |
| 81 | MERKEZ | Tarhankozlusu | 46 |
| 82 | MERKEZ | Gökçepınar | 40 |
| 83 | MERKEZ | Mollahasan | 38 |
| 84 | MERKEZ | Kirazlıpınar | 27 |
| 85 | MERKEZ | Ayvalı | 25 |
| 86 | MERKEZ | Elköy | 25 |
| 87 | MERKEZ | Sevindikalanı | 24 |
| 88 | MERKEZ | Yeşildere | 23 |
| 89 | MERKEZ | Mustafaçelebi | 22 |
| 90 | MERKEZ | Oymaağaç | 22 |
| 91 | MERKEZ | Kozluca | 21 |
| 92 | MERKEZ | Osmaniye | 21 |
| 93 | MERKEZ | Düdüklük | 17 |
| 94 | MERKEZ | Bektaşoğlu | 13 |
| 95 | ORTAKÖY | Esentepe | 36 |
| 96 | OSMANCIK | Fındık | 170 |
| 97 | OSMANCIK | Evlik | 134 |
| 98 | OSMANCIK | Baltacımehmetpaşa | 126 |
| 99 | OSMANCIK | Fındıcak | 19 |
| 100 | OSMANCIK | Ağıroğlan | 16 |

| 101 | SUNGURLU | Kavşut (FOSEPTİK) | 355 |
| --- | --- | --- | --- |
| 102 | SUNGURLU | Yörüklü (FOSEPTİK) | 300 |
| 103 | SUNGURLU | Büyükpolatlı (FOSEPTİK) | 169 |
| 104 | SUNGURLU | Karakaya | 143 |
| 105 | SUNGURLU | Kurbağalı (FOSEPTİK) | 136 |
| 106 | SUNGURLU | Bağdatlı | 134 |
| 107 | SUNGURLU | Beylice | 107 |
| 108 | SUNGURLU | Karaoğlu | 97 |
| 109 | SUNGURLU | Körkü | 87 |
| 110 | SUNGURLU | Derekışla | 69 |
| 111 | SUNGURLU | Yeşilova | 69 |
| 112 | SUNGURLU | Çiftlikköy | 65 |
| 113 | SUNGURLU | Kışlaköy | 65 |
| 114 | SUNGURLU | Mahmatlı (İl Genel Meclisinin 05.12.2017 tarih ve 382 Sayılı Kararı ile Performans Programından çıkartılmıştır) | 64 |
| 115 | SUNGURLU | Hilallı | 57 |
| 116 | SUNGURLU | Tatlısu | 56 |
| 117 | SUNGURLU | Topuz | 53 |
| 118 | SUNGURLU | Bağcılı | 51 |
| 119 | SUNGURLU | Terzili | 50 |
| 120 | SUNGURLU | Gökçeköy | 48 |
| 121 | SUNGURLU | Yeşilyurt | 47 |
| 122 | SUNGURLU | Çukurlu | 44 |
| 123 | SUNGURLU | Oyaca | 44 |
| 124 | SUNGURLU | Yukarıbeşpınar | 42 |
| 125 | SUNGURLU | Kamışlı | 41 |
| 126 | SUNGURLU | Dertli | 40 |
| 127 | SUNGURLU | Aydoğan | 38 |
| 128 | SUNGURLU | Üçoluk | 38 |
| 129 | SUNGURLU | Denizli | 35 |
| 130 | SUNGURLU | Aşağıbeşpınar | 34 |
| 131 | SUNGURLU | Mehmetaliçiftliği | 33 |
| 132 | SUNGURLU | Yorgalı | 31 |
| 133 | SUNGURLU | Akçakoyunlu | 29 |
| 134 | SUNGURLU | Dayıncık | 29 |
| 135 | SUNGURLU | Gafurlu | 25 |
| 136 | SUNGURLU | Karacabey | 22 |
| 137 | SUNGURLU | Yenihacılarhanı | 19 |
| 138 | SUNGURLU | Asayiş | 18 |
| 139 | SUNGURLU | Kalenderoğlu | 16 |
| 140 | SUNGURLU | Saraycık | 12 |
| 141 | UĞURLUDAĞ | Dağönü | 50 |
| 142 | UĞURLUDAĞ | Boztepe | 37 |
| 143 | UĞURLUDAĞ | Büyükerikli | 29 |
| 144 | UĞURLUDAĞ | Resuloğlu | 18 |
| 145 | UĞURLUDAĞ | Köpeç | 10 |

İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  | Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  | Köye dönüşen 22 adet belde belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | 22 adet kapanan belde belediyesinin % 20’sinde imar revizyonlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  | 2017 |  |  |
| 1 | İmar revizyonlarının yapımı |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 5 Adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Köy Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi Hazırlanması İşi |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 5 Adet |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  |  | Toplam |
| 1 | Kapanan 22 Adet Belde belediyesinden öncelikli 5 adet köyün İmar Planı Revizyonu, İmara Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ve İmar Planına Esas Halihazır Harita Üretimi |  |  |  |  |  |  | 950.000,00 |  | 0,00 |  |  | 950.000,00 |
| 2 | Köy Meydanı Çevre Düzenlemesi Projesi Hazırlanması İşi |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  | 0,00 |  |  | 100.000,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 1.050.000,00 |  | 0,00 |  |  | 1.050.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 adet belde belediyesinin % 20’sinde imar revizyonlarının yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  |  |  |  |  |  | İmar Revizyonlarının Yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  |  |  |  |  |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1- Kapanan 22 Adet Belde belediyesinden öncelikli 5 adet köyün İmar Planı Revizyonu, İmara Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ve İmar Planına Esas Halihazır Harita Üretimi için 950.000,00 TL; 2- 5 Adet Köy Meydanı Tasarımı ve Çevre Düzenlemesi Projesi Hazırlanması: 100.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  | 1.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  | 1.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  | 1.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Çevre unsurlarını içeren, güvenli, sağlıklı verimli ve etkin olarak kullanılabilen yaşam alanları oluşturmak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Köye dönüşen 22 adet belediyesinin imara ilişkin çalışmalarını tamamlamak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinin 20'inde İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinden 5'ine İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |
| 1 | Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinden 5'ine İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 5 Adet |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe Dışı |  |  |  |  |  |  |  | Toplam |  |  |  |  |
| 1 | 5 Adet Kapanan Belde Belediyesinde Parselasyon Planı yapımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 300.000.00 |  |  |  |  |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinin % 20’ sinde İmar Kanununun 18. Maddesinin uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Kapanan 22 Adet Belde Belediyesinden 5'ine İmar Kanununun 18. Maddesinin Uygulanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Adet Kapanan Belde Belediyesinde yapılacak imar planı revizyonuna göre İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulaması (Parselasyon Planı) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  | Hizmet kalitesinin arttırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  | Mevcut bilgisayarların ve yazılımların güncellenmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Coğrafi bilgi sisteminde verileri bulunan köy sayısını % 5’ten % 10’a yükseltmek. |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması verilerin toplanması saha çalışmaları sayısal ve grafik altlıkların ilişkilendirilmesi, verilerin işlenmesi, Adres kayıt sistemine entegreli numarataj sistemi kurulması ve belli formatta sisteme aktarılması işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu sayede vatandaşlara hızlı doğru ve kaliteli imar hizmetlerinin sağlanması. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 50 köy için Köydes kapsamında istenilen bilgilerin CBS veri tabanına girilmesi |  |  |  |  | - | % 5 | % 10 |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | 50 köy için Köydes kapsamında istenilen bilgilerin CBS veri tabanına girilmesi |  |  |  |  | 500.000.00 | 0,00 | 500.000.00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  | 500.000,00 | 0,00 | 500.000.00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  | Coğrafi bilgi sisteminde verileri bulunan köy sayısını % 5’ten % 10’a yükseltmek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  | Köydes kapsamında istenilen bilgilerin veri tabanına girilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İl Özel İdaresi Coğrafi Bilgi Sisteminin kurulması verilerin toplanması saha çalışmaları sayısal ve grafik altlıkların ilişkilendirilmesi, verilerin işlenmesi, Adres kayıt sistemine entegreli numarataj sistemi kurulması ve belli formatta sisteme aktarılması işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu sayede vatandaşlara hızlı doğru ve kaliteli imar hizmetlerinin sağlanacaktır. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | 500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  | Tarihi ve kültürel değerlerimizi korumak, yaşatmak ve tanıtılmasına katkı sağlamak |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Üniversite ile işbirliği yaparak ilimizdeki tescilli ve tescilsiz 222 adet taşınmaz kültür varlıklarının % 3‘nün rolöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |
| 1 | Rolöve, Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması |  |  |  |  |  |  | - |  | - | 6 Adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı |  | Toplam |
| 1 | Proje hazırlanması (Kültür Varlıkları Katkı Payı) |  |  |  |  |  |  |  | 1.500.000,0 |  | 1.500.000,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 1.500.000,00 |  | 1.500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Üniversite ile işbirliği yaparak ilimizdeki tescilli ve tescilsiz 222 adet taşınmaz kültür varlıklarının % 3‘nün rolöve, restorasyon ve restitüsyon projelerini hazırlamak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Rolöve, Restorasyon ve restitüsyon projelerinin hazırlanması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdaremiz tarafından tahsil edilen Kültür Varlıkları Katkı Payı hesabından karşılanmak üzere korunması uygun görülen kültür varlıklarının rolöve, restorasyon ve restitüsyon projelerinin yaptırılması. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi | 1.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 1.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  |  | Hizmet Kalitesinin artırılması amacı ile fiziksel ve teknolojik alt yapı olanaklarının geliştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  |  | Makine Parkının Yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  |  | Greyder, Binek Araç, Panelvan tipi Araç ile Pickap Alımı. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdaremizde mevcut bulunan araçların ve makinelerin yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |
| 1 | Greyder Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 2 Adet |  | 4 Adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Binek Araç Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 Adet |  | - |  | 4 Adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panelvan Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  | 4 Adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pickap Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 Adet |  | 1 Adet |  | 4 Adet |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bütçe |  | Bütçe Dışı |  | Toplam |
| 1 | 4 Adet Greyder Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.500.000,00 |  |  |  | 3.500.000,00 |
| 2 | 4 Adet Binek Araç Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 360.000,00 |  |  |  | 360.000,00 |
| 3 | 4 Adet Panelvan Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 240.000,00 |  |  |  | 240.000,00 |
| 4 | 4 Adet Pickap Alımı |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400.000,00 |  |  |  | 400.000,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  | 0,00 |  | 4.500.000,00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  | Makine parkının yenilenmesi |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  | Binek Araç ve İş Makinesi Alımı |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  | Destek Hizmetleri Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Makine parkının yenilenmesi için |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 adet Greyder : 3.500.000,00 TL 4 adet binek araç : 360.000,00 TL 4 adet Panelvan : 240.000,00 TL 4 Adet Pickap : 400.000,00 TL TOPLAM : 4.500.000,00 TL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |
| Amaç |  |  |  | Personelin verimli ve etkili olmasını sağlayacak uygun yönetim anlayışının oluşturulması |  |  |  |  |  |
| Hedef |  |  |  | Personelin % 10' nun idare içi ve dışında eğitim verilmesi |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesi |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Göstergeleri |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Proje yazılımı eğitiminin düzenlenmesi. |  |  |  |  |  | - | - | 1 kez |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyetler |  |  |  |  |  |  | Kaynak İhtiyacı (2017) (TL) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Bütçe | Bütçe Dışı | Toplam |
| 1 | İdaremiz görev alanına giren hizmetlere yönelik personele proje yazılımı eğitiminin verilmesi |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Genel Toplam |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0.00 |

| FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi |  |  |  | Hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Faaliyet Adı |  |  |  | Proje yapımı ve yazılımı eğitiminin düzenlenmesi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sorumlu Harcama Birimi veya Birimleri |  |  |  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Açıklamalar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| İdaremiz görev alanına giren hizmetlere yönelik, personele proje yazılımı eğitiminin verilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ekonomik Kod |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ |  |  | BÜTÇE DIŞI |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  | TL |  | PAY (%) | TL |  | PAY (%) | TL | PAY (%) |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.1 | 1.kat asfalt yapımı | 35.090.000,00 |  |  |  |  |  | 35.090.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.3 | Kilit taşı yapımı | 28.810.026,00 |  |  |  |  |  | 28.810.026,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.6 | Sanat yapısı yapımı (menfez, istinat duvarı Köprü v.b.) | 1.760.000,00 |  |  |  |  |  | 1.760.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.8 | Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı | 355.170,00 |  |  |  |  |  | 355.170,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.11 | Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama) | 2.180.000,00 |  |  |  |  |  | 2.180.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.12 | HDPE boru alımı | 425.000,00 |  |  |  |  |  | 425.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.14 | Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı | 130.000,00 |  |  |  |  |  | 130.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.1 | Osmancık İlçesi Adatepe Mesire Alanı Yol Yapımı | 200.000,00 |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.1 | Laçin İlçe Göleti Şelale Yolu Yapımı | 250.000,00 |  |  |  |  |  | 250.000,00 |  |  |
| 2.1.4 | 2.1.4.1 | Uğurludağ Aşılaarmut-Uğurludağ Belkavak Grup Yolunun İyileştirilmesi | 250.000,00 |  |  |  |  |  | 250.000,00 |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  | 69.800.196,00 |  |  |  |  |  | 69.500.196,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Genel Toplam |  |  | 69.800.196,00 |  |  |  |  |  | 69.800.196,00 |  |  |

İDARE PERFORMANS TABLOSU

| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ |  | BÜTÇE DIŞI |  | TOPLAM |  |
|  |  |  | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 2.1.3 | 2.1.3.1 | Yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı | 2.510.000,00 |  |  |  | 2.510.000,00 |  |
|  | 2.1.3.2 | Sulama göleti yapımı | 1.725.000,00 |  |  |  | 1.725.000,00 |  |
|  | 2.1.3.3 | Yer altı suyu tesisi yapımı | 555.000,00 |  |  |  | 555.000,00 |  |
|  | 2.1.3.4 | Sulama havuzu yapımı | 970.000,00 |  |  |  | 970.000,00 |  |
|  | 2.1.3.5 | Sulama tesisi yeni yapım | 6.331.000,00 |  |  |  | 6.331.000,00 |  |
|  | 2.1.3.7 | Toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapımı | 125.000,00 |  |  |  | 125.000,00 |  |
| 2.3.1 | 2.3.1.2 | Tarımsal Üretim Projelerini Desteklemek | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |  |
|  |  | Tarımsal sulama gölet sahaları kamulaştırma giderleri | 300.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  | 12.716.000,00 |  | 0,00 |  | 12.716.000,00 |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  | 12.716.000,00 |  | 0,00 |  | 12.716.000,00 |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  | Faaliyet Tanımı | BÜTÇE İÇİ |  | BÜTÇE DIŞI |  |  |  |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  |  | TL | PAY (%) | TL |  |  | PAY (%) |  |  | TL |  | PAY (%) |
| 2.2.1 | 2.2.1.2 |  | Mevcut 165 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarında bakım, koruma ve tamamlama çalışmalarının sürdürülmesi | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |
| 2.2.1 | 2.2.1.3 |  | Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması | 2.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.000,00 |  |  |
| 2.2.1 | 2.2.1.5 |  | Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması (410 köy) Çöp konteynırı alımı (1400 adet) Çöplerin toplanması yönelik römork alımı (10 adet) ve Çöp alanı oluşturulması (20 alan) | 2.425.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.425,000,00 |  |  |
| 3.4.1 | 3.4.1.1 |  | Çocuk oyun ve spor parkı yapımı ile kamelya yapımı | 574.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 574.000,00 |  |  |
|  | 3.4. |  | Merkez İlçe Karadona köyü (Karadona-Koparan-Deniz) köyleri ortak kullanım halı saha yapımı | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
|  |  |  | Alaca İlçesi Gazipaşa köyü Çeriler İlköğretim Okulu Halı Saha Yapımı | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |
|  |  |  | İskilip Merkez İlçe Halı Saha Yapımı | 230.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 230.000,00 |  |  |
|  |  |  | Oğuzlar İlçesi Ağaççamı Köyü Halı Saha Yapımı Ortaköy İlçesi Suyolu Mahallesi Halı Saha Yapımı | 200.000,00 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 200.000,00 |  |  |
|  |  |  | Sungurlu İlçesi Sunguroğlu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Halı Saha Yapımı | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |
| 3.6. | 3.6.1 |  | İskilip İlçesi Çukurköy Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi | 40.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 40.000,00 |  |  |
|  |  |  | Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu Yürüyüş Platformu Tamire ve Güvenlik Kafesi Oluşturulması | 50.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 50.000,00 |  |  |
| 3.3 | 3.3.1 |  | Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı | 160.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 160.000,00 |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ | ( Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ |  | BÜTÇE DIŞI |  | TOPLAM |  |
|  |  |  | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) | TL | PAY (%) |
| 1.3.2 | 1.3.2.1 | İl Genel Meclisi Hizmet Binası Yapımı | 823.000,00 |  |  |  | 823.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.1 | İlköğretim yeni derslik yapımı | 12.500.000,00 |  | . |  | 12.500.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.1 | Sungurlu Bölükbaşı Özel eğitim Okuluna Sosyal Tesis Yapımı | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.3 | Mevcut İlköğretim okullarının büyük onarımlarının yapılması | 1.350.000,00 |  |  |  | 1.350.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.3 | Mevcut İlköğretim Okullarının Küçük Onarımları | 850.000,00 |  |  |  | 850.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.9 | Mevcut Anaokullarının bakım ve onarımlarının yapılması | 300.000,00 |  |  |  | 300.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.12 | Okullara çevre düzeni yapılması | 150.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1.5 | Kamulaştırma ve hibe yoluyla okul alanları oluşturulması | 2.786.208,00 |  |  |  | 2.786.208,00 |  |
| 3.6 | 3.6.1.3 | Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı (İl Afet ve Acil Drum) | 150.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |  |
| 3.5 | 3.5.2.1 | Bayat İlçesi Çukuröz Köyü Sağlık Evi Onarımı | 150.000,00 |  |  |  | 150.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1 | Alaca İlçesi Veli Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma | 200.000,00 |  |  |  | 200.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1 | Bayat İlçesi İleği Köyü Kültürel tesislerin Çevre Düzenlemesi | 140.000,00 |  |  |  | 140.000,00 |  |
| 3.1 | 3.1.1 | İskilip İlçesi Gençlik Merkezi Onarımı ve çevre düzenlemesi | 170.000,00 |  |  |  | 170.000,00 |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  | 19.769.208,00 |  |  |  | 19.769.208,00 |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  | 19.769.208,00 |  |  |  | 19.769.208,00 |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  | Performans Hedefi |  | BÜTÇE İÇİ |  |  | BÜTÇE DIŞI |  |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  |  |  | TL | PAY (%) |  | TL |  | PAY (%) |  | TL |  | PAY (%) |
| 3.2 | 3.2.1.1 |  | Basılı yayın alımı |  | 30.000,00 |  |  |  |  |  |  | 30.000,00 |  |  |
| 3.2 | 3.2.2.1 |  | Dezavantajlı Gruplara El becerileri için malzeme alımı |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |
|  |  |  | Dezavantajlı gruplara malzeme alımı (akülü sandalye) |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |
|  | 3.2.2.2 |  | Dezavantajlı gruplara yönelik kaynak aktarılması |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |
| 3.3 | 3.3.2.1 |  | Yurtiçi fuarlarına katılım |  | 170.000,00 |  |  |  |  |  |  | 170.000,00 |  |  |
|  | 3.3.2.2 |  | Yurtdışı fuarlarına katılım |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |
|  | 3.3.2.3 |  | Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması |  | 15.000,00 |  |  |  |  |  |  | 15.000,00 |  |  |
|  | 3.3.2.4 |  | Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |
|  | 3.3.2.5 |  | Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi -Açık hava reklam ünitesi kiralama (Ankara-İzmir-Samsun) |  | 20.000,00 20.000,00 |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 20.000,00 |  |  |
|  | 3.3.2.6 |  | Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması |  | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  | 125.000,00 |  |  |
|  | 3.3.2.8 |  | İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama |  | 150.000,00 |  |  |  |  |  |  | 150.000,00 |  |  |
| 3.4 | 3.4.1.2 |  | Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği |  | 80.000,00 |  |  |  |  |  |  | 80.000,00 |  |  |
|  | 3.4.1.3 |  | İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği |  | 20.000,00 |  |  |  |  |  |  | 20.000,00 |  |  |
|  |  |  | Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtımı |  | 350.000,00 |  |  |  |  |  |  | 350.000,00 |  |  |
|  | 3.7.1.1 |  | El ve Zihinsel İşlem becerilerine Yönelik malzeme Alımı |  | 10.000,00 |  |  |  |  |  |  | 10.000,00 |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  |  |  | 1.235.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.235.000,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 1.235.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.235.000,00 |  |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ : ( Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  | BÜTÇE İÇİ |  |  | BÜTÇE DIŞI |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  | TL | PAY (%) |  | TL |  | PAY (%) | TL |  | PAY (%) |
| 2.1 | 2.1.1.4 | İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları, İsale hattı ve şebeke değişimi ile içme suyuna kavuşturulması | 2.995.000,00 |  |  |  |  |  | 2.995.000,00 |  |  |
|  | 2.1.1.5 | İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor malzemesi tableti ile otomatik klorlama cihazı alımı | 575.000,00 |  |  |  |  |  | 575.000,00 |  |  |
|  | 2.1.2.1 | Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı | 6.130.000,00 |  |  |  |  |  | 6.130.000,00 |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  | 9.700.000,0 |  |  | 0,00 |  |  | 9700.000,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  | 9.700.000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 9.700.000,00 |  |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet | Performans Hedefii | BÜTÇE İÇİ |  |  |  | BÜTÇE DIŞI |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  | TL |  | PAY (%) |  | TL | PAY (%) |  | TL |  | PAY (%) |
| 2.4.3. | 2.4.3.1 | İmar Revizyonlarının Yapımı Köy Meydanı Çevre Düzenlemesi Proje Hazırlanması | 950.000,00 100.000,00 |  |  |  |  |  |  | 950.000,00 100.000,00 |  |  |
| 2.4.3 | 2.4.3.3 | Kapanan 22 adet belde belediyesinden 5'inin İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulanması | 300.000,00 |  |  |  |  |  |  | 300.000,00 |  |  |
| 1.3.1 | 1.3.1.1 | CBS Veri tabanı oluşturulması | 500.000,00 |  |  |  |  |  |  | 500.000,00 |  |  |
|  |  | Rolöve; Restorasyon ve Restitüsyon Projelerinin hazırlanması ( Kültür Varlıkları Katkı Payından Ödenecektir) | 1.500.000,00 |  |  |  |  |  |  | 1.500.000,00 |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  | 1.850.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1.850.000,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 1.500.000,00 |  |  |
| Genel Toplam |  |  | 3.350.000,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 3.350.000,00 |  |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet |  |  |  | BÜTÇE İÇİ |  | BÜTÇE DIŞI |  |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  |  |  | TL | PAY (%) | TL |  |  | PAY (%) | TL |  | PAY (%) |
| 1.3 | 1.3.3.1 |  | 4 adet Greyder, 4 adet binek araç, 4 adet panelvan ve 4 adet pickap alımı |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |

| İDARE PERFORMANS TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Performans Hedefi | Faaliyet | Performans Hedefii | BÜTÇE İÇİ |  |  |  | BÜTÇE DIŞI |  |  | TOPLAM |  |  |
|  |  |  | TL |  | PAY (%) |  | TL | PAY (%) |  | TL |  | PAY (%) |
| 1.1.4 | 1.1.4,3 | Hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesi ( Proje yazılım eğitiminin verilmesi) | İdare imkanları |  |  |  | 0,00 |  |  | İdare imkanları |  |  |
| Performans Hedefleri Maliyetleri Toplamı |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Genel Yönetim Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Genel Toplam |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

|  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TL |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod |  |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı | Genel Toplam |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 | Cari Transferler |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 | Sermaye Giderleri |  | 69.350.196,00 |  |  | 69.350.196,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 07 | Sermaye Transferleri |  | 450.000,00 |  |  | 450.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 | Borç verme |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 09 | Yedek Ödenek |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 69.800.196,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800.196,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 69.800.196,00 | 0,00 | 0,00 | 69.800.196,00 |  |  |  |  |  |  |  |

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI                           Sayfa:1595

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod |  |  |  |  |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  | Genel Toplam |  |  |  |
|  | 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  | 125.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125.000,00 |  |  |  |
|  | 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  | 12.391.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.391.000,00 |  |  |  |
|  | 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200.000,00 |  |  |  |
|  | 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 09 |  | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 12.716.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12.716.000,00 |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  | 12.716.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 12.716.000,00 |  |  |  |

|  |  |  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | Ekonomik Kod |  |  |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı |  | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  |  | Genel Toplam |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | 817.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 817.000,00 |  |  |  |
|  |  | 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  | Sermaye Giderleri |  | 1.794.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.794.000,00 |  |  |  |
|  |  | 07 |  | Sermaye Transferleri |  | 1.810.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.810.000,00 |  |  |  |
|  |  | 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | 09 |  | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |  |
|  | Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  | 4.421.000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.421.000,00 |  |  |

|  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ : Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü |  |  |  |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  | Genel Toplam |
|  | 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |
|  | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |
|  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |
|  | 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |
|  | 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |
|  | 06 | Sermaye Giderleri | 19.429.208,00 |  |  |  | 19.429.208,00 |
|  | 07 | Sermaye Transferleri | 340.000,00 |  |  |  | 340.000,00 |
|  | 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |
|  | 09 | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 19.769.208,00 |  |  |  | 19.769.208,00 |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 19.769.208,00 |  |  |  | 19.769.208,00 |

|  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |  |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | Ekonomik Kod |  | Faaliyet Toplamı |  |  |  |  |  | Genel Yönetim Giderleri Toplamı |  |  |  |  |  |  |  | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  | Genel Toplam |  |  |  |
|  |  | 01 | Personel Giderleri |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  | 785.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 685.000,00 |  |  |
|  |  | 04 | Faiz Giderleri |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 05 | Cari Transferler |  | 100.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.000,00 |  |  |
|  |  | 06 | Sermaye Giderleri |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 07 | Sermaye Transferleri |  | 350.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350.000,00 |  |  |
|  |  | 08 | Borç verme |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | 09 | Yedek Ödenek |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 1.235.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1.235.000,00 |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  | 1.235.000,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 1.235.000,00 |  |  |

TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU

| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ : ( Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod |  |  |  |  |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  | Genel Toplam |  |  |  |
|  | 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  | 75.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75.000,00 |  |  |  |
|  | 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  | 930.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 930.000,00 |  |  |  |
|  | 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 09 |  | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 1.005.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.005.000,00 |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  | 8.695.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.695.000,00 |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  |  |  | 9.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 9.700.000,00 |  |  |  |

|  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | Ekonomik Kod |  |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı |  |  |  | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  | Genel Toplam |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri | 1.850.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.850.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  | Sermaye Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 09 |  | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 1.850.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1.850.000,00 |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  | 1.500.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 1.500.000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  | 3.350.000,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 3.350.000,00 |  |  |  |  |

|  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı | Ekonomik Kod |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı |  | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  |  |  |  | Genel Topla |  |  |  |
|  | 01 | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 02 | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 03 | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 04 | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 05 | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 06 | Sermaye Giderleri | 4.500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |
|  | 07 | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 08 | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 09 | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | 4.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  | 4.500.000,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 4.500.000,00 |  |  |  |

|  | TOPLAM KAYNAK İHTİYACI TABLOSU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı |  |  |  |  | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (TL) |  |
| Bütçe Kaynak İhtiyacı |  | Ekonomik Kod |  |  | Faaliyet Toplamı | Genel Yönetim Giderleri Toplamı |  |  |  | Diğer İdarelere Transfer Edilecek Kaynaklar Toplamı |  |  |  |  | Genel Toplam |  |  |  |  |
|  |  | 01 |  | Personel Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 02 |  | SGK Devlet Primi Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 03 |  | Mal ve Hizmet Alım Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 04 |  | Faiz Giderleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 05 |  | Cari Transferler |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 06 |  | Sermaye Giderleri | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 07 |  | Sermaye Transferleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 08 |  | Borç verme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 09 |  | Yedek Ödenek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Bütçe Dışı Kaynak |  | Döner Sermaye |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Diğer Yurt İçi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Yurt Dışı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Toplam Bütçe Dışı Kaynak İhtiyacı |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| Toplam Kaynak İhtiyacı |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |

FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO

| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü) |  |
| --- | --- | --- |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Yol ağında bulunan 1.kat asfalt oranını 2017 yılı sonu itibariyle % 51’den % 60’ye çıkarmak. | 1.kat asfalt yapımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| 2017 yılı sonunda kilitli beton parke taşı döşenen köy sayısını % 100 oranına yükseltmek. | Kilit parke taşı yapımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Yol yapım çalışmalarında ihtiyaç olan yerlerde sanat yapıları yapmak. | Sanat yapısı yapımı (menfez, istinat duvarı, köprü v.b.) | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Mevcut köy yollarında bulunan trafik ikaz işaret levhalarını 2017 yılı sonu itibariyle % 10 oranından % 31 oranına yükseltmek. | Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Mevcut köylerdeki bozuk olan asfalt yollarda yama yapmak. | Asfalt bakım ve onarımların yapımı (yama) | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| HDPE boru alımı | HDPE boru alımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Asfalt plent tesislerinin bakım onarımlarının yapılarak yenilenmesi | Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
| Yol ağında bulunan 1. ve 2. derece yolların standartlarının yükseltilmesi | Osmancık Adatepe mesire alanı yol yapımı | Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü |
|  | Lacin İlçe Göleti Şelale Yolu Yapımı |  |
|  | Uğurludağ-Aşılaarmut Uğurludağ Belkavak Grup Yolunun İyileştirilmesi |  |

ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI                           Sayfa:167

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ) |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| İlimiz genelinde idarenin sulama alanını 24.926 hk’ dan 26.066 hk çıkartmak. | Yağmurlama ve damlama sulama yapımı | Tarımsal Hizmetler Md. |
|  | Sulama göleti yapımı | Tarımsal Hizmetler Md |
|  | Yer altı suyu tesisi yapımı | Tarımsal Hizmetler Md |
|  | Sulama havuzu yapımı | Tarımsal Hizmetler Md |
|  | Sulama tesisi yeni yapım | Tarımsal Hizmetler Md |
|  | Toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapımı | Tarımsal Hizmetler Md |
|  | Sulama gölet sahaları kamulaştırma giderleri | Tarımsal Hizmetler Md |
| Tarımsal örnek çalışmaları | Tarımsal Üretim Projelerini (örnek çalışma) desteklemek | Tarımsal Hizmetler Md |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |
| --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ) |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |
| Mülkiyet sorunu olmayan ağaçlandırma alanlarına dikilen fidan sayısını 25.000 fidandan 36.500 fidan sayısına yükseltmek. | Mülkiyet sorunu olmayan alanlarda ağaçlandırma | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Mevcut 165 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarının koruma altına alınması | Mevcut 165 farklı bölgedeki ağaçlandırma alanlarında bakım, koruma ve tamamlama çalışmalarının sürdürülmesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması | Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Her türlü atığın toplandığı ve depolandığı köy sayısını % 3’den % 53’e çıkartmak. | Ünitelerdeki her tülü atık ve ortağın toplanması, Çöp konteynırı alımı, Çöplerin toplanmasına yönelik römork alımı ve çöp alanı oluşturulması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler | Çocuk oyun ve spor parkı yapımı, kamelya alımı | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Merkez ve İlçelerde yeni spor alanları tesis etmek | 1-Merkez İlçe (Karadona-Koparan-Deniz) köyleri ortak halı saha yapımı 2-Alaca İlçesi Gazipaşa Köyü Çeritler İlköğretim Okulu Halı Saha Yapımı 3-İskilip Merkez İlçe Halı Saha Yapımı 4-Oğuzlar İlçesi Ağaççamı Köyü Halı Saha Yapımı 5-Ortaköy İlçesi suyolu Mahallesi Halı Saha Yapımı 6-Sungurlu İlçesi Sunguroğlu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Halı Saha Yapımı | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Afet ve Acil Durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı | İskilip İlçesi Çukur Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
|  | Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu Yürüyüş Platformu Tamire ve Güvenlik kafesi Oluşturulması | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |
| Tarihi, milli ve yerel kültürün yaşatılmasına yönelik çalışmalar | Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı | Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md) |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |  |
| Hizmet Kalitesinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesinin sağlanılması | İl Genel Meclisi Hizmet Binası Yapımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md |  |
| Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerde ikili eğitim yapan okullardaki öğrenci sayısını 36 dan 30 düşürmek. | İlköğretim yeni derslik yapımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Milli Eğitim Md ) |  |
|  | Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim Okulu Sosyal Tesisi Yapımı |  |  |
| Temel eğitim yatırım programı kapsamında ilimizdeki 520 okulun % 10’da 2017 yılı sonuna kadar bakım onarımlarının tamamlanması. | Mevcut ilköğretim okullarının büyük onarımlarının yapımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Milli Eğitim Md ) |  |
|  | Mevcut İlköğretim Okullarının Küçük Onarımlarının Yapılması | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Milli Eğitim Md ) |  |
|  | Mevcut anaokullarının bakım ve onarımlarının yapımı |  |  |
|  | Okullara çevre düzenlemesi yapımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Milli Eğitim Md ) |  |
| İmar planında okul yeri olarak işaretli bulunan toplam 260.000 m² taşınmazın 2017 yılı temel eğitim yatırım programı kapsamında % 5’nin kamulaştırmasını tamamlamak. | Kamulaştırma veya hibe yoluyla okul alanları oluşturulması | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Milli Eğitim Md ) |  |
| Afet ve Acil Durumlar için ihtiyaç duyulan vasıta ve ekipman alımı | Arama ve Kurtarma Malzemesi Alımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ) |  |
| Sağlık Hizmeti Sunulan Alanların Desteklenmesi | Bayat Çukuröz Köyü Sağlıkevi onarımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md ( İl Halk Sağlığı Müdürlüğü |  |
| Doğal Varlıkların ve Çevrenin Korunmasına İlişkin Çalışmalar | Alaca İlçesi Vali Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma Yapımı | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md |  |
|  | Bayat İlçesi İleği köyü Kültürel Tesislerin Çevre Düzenlemesi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md |  |
|  | İskilip İlçesi Gençlik Merkezi Onarım ve Çevre Düzenlemesi | Plan Proje Yatırım ve İnşaat Md |  |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ) |  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER |  | SORUMLU BİRİMLER |  |
| Kütüphanelerin desteklenmesi | Basılı yayın alımı |  | Kültür ve Sosyal İşler Md. |  |
| Gençleri geleceğe hazırlamak ve topluma kazandırmak | 1-Dezevantajlı gruplara el becerileri için malzeme alımı 2-Dezavantajlı gruplara yönelik kaynak aktarılması |  | Kültür ve Sosyal İşler Md. |  |
| Kalkınma Ajanslarına sunulan Projelerin Desteklenmesi | Oka Projelerini desteklemek |  | Kültür ve Sosyal İşler Md. |  |
| Çorum İli’nin tanıtımı | Yurtiçi fuarlarına katılım , Yurtdışı fuarlarına katılım, Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması, Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması, Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi ile açık hava reklam ünitesi kiralama , Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması, İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama ve Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtımı |  | Kültür ve Sosyal İşler Md. |  |
| Spor alt yapısı ile ilgili tesis ve spor malzemesi desteği ve spora ilişkin etkinlikler | Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği, İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği, |  | Kültür ve Sosyal İşler Md. |  |
| Dezavantajlı kesimin sosyal yaşamla bütünleşmesi ve gelişimini sağlamak | El ve zihinsel işlem becerilerine yönelik malzeme alımı . |  | Kültür ve Sosyal İşler Md. |  |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ: ( Su ve Kanal Hizmetleri Md. ) |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |  |
| Tüm köylerdeki İçme ve kullanma sularının klorlamasını yapmak ve dezenfeksiyonu sağlayan cihaz sayısını % 39’dan % 65’çıkartmak. | İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları ile İsale hattı ve şebeke değişimi ile içme suyuna kavuşturulması | Su ve Kanal Hizmetleri Md. |  |
|  | İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor tableti alımı ile otomatik klorlama cihazı alımı | Su ve Kanal Hizmetleri Md. |  |
| Kanalizasyonu tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yaparak, kanalizasyon tesisi sayısını % 80’den % 90’ a çıkartmak. | Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı | Su ve Kanal Hizmetleri Md. |  |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ ( İmar ve Kentsel İyileştirme Md.) |  |  |  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER |  | SORUMLU BİRİMLER |  |  |  |
| 22 adet belde belediyesinin % 20’sinde imar revizyonlarının yapımı | İmara Esas Jeolojik Ve Jeoteknik Etüt Raporlarının Hazırlanması ve İmar Planına Esas Halihazır Harita Üretimi ve köy meydanı çevre düzenlemesi proje hazırlama |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Md. |  |  |  |
| Kapanın 22 adet belde belediyesinin % 20’ne İmar Kanunu’nun 18. Maddesinin uygulanması | Kapanan 22 adet Belde Belediyesinden 5'inde, İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulanması (Parselasyon çalışmaları) |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Md. |  |  |  |
| Coğrafi bilgi sisteminde verileri bulunan köy sayısını % 5’ten % 20’ye yükseltmek. | 760 köy için Köydes kapsamında istenilen bilgilerin CBS veri tabanına girilmesi |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Md. |  |  |  |
| Üniversite ile iş birliği yapılarak ilimizdeki tescilli ve tescilsiz 222 adet taşınmaz kültür varlıklarının % 3'ünün rolöve, restorasyon ve restitasyon projelerini hazırlamak | Rolöve Restorasyon ve Restitasyon Projelerinin hazırlanması (Kültür Varlıkları Katkı Payından Karşılanacaktır) |  | İmar ve Kentsel İyileştirme Md. |  |  |  |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (Destek Hizmetleri Müdürlüğü) |  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER | SORUMLU BİRİMLER |  |  |
| Makine Parkının Yenilenmesi | Greyder, Binek Araç, Panelvan tipi Araç ile Pickap Alımı. | Destek Hizmetleri Müd |  |  |

| FAALİYETLERDEN SORUMLU HARCAMA BİRİMLERİNE İLİŞKİN TABLO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| İdare Adı | ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) |  |  |  |  |
| PERFORMANS HEDEFİ | FAALİYETLER |  | SORUMLU BİRİMLER |  |  |
| Personelin % 10'nun idare içi ve dışında eğitim yaptırılması | Hizmet içi eğitimlin gerçekleştirilmesi ( Proje yazılımı eğitiminin verilmesi) |  | İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü |  |  |

D- İDARENİN TOPLAM KAYNAK İHTİYACI

| 2017 YILI PERFORMANS PROGRAMI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI |  | 2017 ÖDENEK TALEBİ |  |
| 2.1.4.1 | 1.kat asfalt yapımı ( 437 km )- (2016 Yılından devredecek 15.000.000,00 TL ile 2017 Yılı bütçesi ile: 20.690.000,00 T) |  | 35.090.000,00 |  |
| 2.1.4.3 | Kilitli Beton Parke Taşı ( 449 Ünite ) (2016 Yılından devredecek 11.400.000,00 TL ile 2017 Yılı bütçesi ile: 17.410.026,00- TL) |  | 28.810.026,00 |  |
| 2.1.4.6 | Sanat yapısı yapımları (menfez, istinat duvarı: 10 adet |  | 1.150.000,00 |  |
| 2.1.4.7 | Köprü yapımı ( 4 adet ) |  | 610.000,00 |  |
| 2.1.4.8 | Trafik ikaz ve işaret levhaları montajı (150 Km) |  | 355.170,00 |  |
| 2.1.4.11 | Asfalt bakım ve onarımların (yama) yapımı ( 1.500 km ) |  | 2.180.000,00 |  |
| 2.1.4.12 | HDPE boru alımı ( 380 mt) |  | 425.000,00 |  |
| 2.1.4.14 | Asfalt plent tesisleri ile bakımevlerinin bakım ve onarımlarını yapımı ( Koparan ) |  | 130.000,00 |  |
| 2.1.4.1 | Osmancık İlçesi Adatepe Mesire Alanı Yol Yapımı (2.8 Km) |  | 200.000,00 |  |
|  | Laçin İlçe Göleti Şelale Yolu Yapımı (2.7 Km) |  | 250.000,00 |  |
|  | Uğurludağ -Aşılaarmut Uğurludağ Belkavak Grup yolunun İyileştirilmesi (3.00 Km) |  | 600.000,00 |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  | 69.800.196,00 |  |
| TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI | 2017 ÖDENEK TALEBİ |  |  |
| 2.1.3.1 | Yağmurlama ve damlama sulama tesisi yapımı ( 9 adet ) | 2.510.000,00 |  |  |
| 2.1.3.2 | Sulama göleti yapımı ( 5 adet ) | 1.725.000,00 |  |  |
| 2.1.3.3 | Yer altı suyu tesisi yapımı (2 adet ) | 555.000,00 |  |  |
| 2.1.3.4 | Sulama havuzu yapımı (17 adet ) | 970.000,00 |  |  |
| 2.1.3.5 | Sulama tesisi yeni yapım (32 adet ) | 6.331.000,00 |  |  |
| 2.1.3.7 | Toprak sulama kanallarında makineli bakım ve onarım yapımı ( 6 ay ) | 125.000,00 |  |  |
| 2.3.1.2 | Tarımsal Üretim Projelerini Desteklemek-Fidan,sera ve örtüaltı mlz alımı ( 10 adet ) | 200.000,00 |  |  |
|  | Tarımsal sulama gölet sahaları kamulaştırma giderleri ( 100 Dekar ) | 300.000,00 |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  | 12.716.000,00 |  |  |
| ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI |  | 2017 ÖDENEK TALEBİ |  |
| 2.2.1.2 | Mevcut 5 bölgedeki ağaçlandırma alanlarında kullanılmak üzere kürek,tırmık,kazma, fidan alımı ile ağaçlandırma alanlarının korunmasına yönelik levha, tel örgü,demir,çimento vb alımı |  | 40.000,00 |  |
| 2.2.1.3 | Orman ve fidan dikme sevgisini çocuklara katmak amacıyla proje hazırlanması (2 adet) |  | 2.000,00 |  |
| 2.2.1.5 | Ünitelerdeki her türlü atık ve artığın toplanması ve depolanması (410 Ünite) |  | 1.650.000,00 |  |
|  | Çöp konteynırı alımı (1400 Adet) |  | 560.000,00 |  |
|  | Çöplerin toplanmasına ilişkin Römork alımı (10 Adet) |  | 135.000,00 |  |
|  | Çöp alanı oluşturulması (20 Alan) |  | 80.000,00 |  |
| 3.4.1.1 | Çocuk oyun gurubu (71 adet ) ve Kamelya yapımı (1 adet) |  | 574.000,00 |  |
| 3.4 | Merkez İlçe ( Karadona -Koparan-Deniz ) köylerinde ortak halı saha yapımı |  | 200.000,00 |  |
|  | Alaca İlçesi Gazipaşa köyü Çeritler İlköğretim Okulu Halı Saha Yapımı |  | 200.000,00 |  |
|  | İskilip Merkez İlçe Halı Saha Yapımı |  | 230.000,00 |  |
|  | Oğuzlar İlçesi Ağaççamı Köyü Halı Saha Yapımı |  | 200.000,00 |  |
|  | Ortaköy İlçesi Suyolu Mahallesi Halı Saha Yapımı |  | 200.000,00 |  |
|  | Sungurlu İlçesi Sunguroğlu Mahallesi İmam Hatip Ortaokulu Hal Saha Yapımı |  | 100.000,00 |  |
| 3.6.1 | İskilip İlçesi Çukurköy Köyü Taşkın Kanalı Çevre Düzenlemesi |  | 40.000,00 |  |
|  | Ortaköy İlçesi İncesu Kanyonu Yürüyüş Platformu Tamiri ve Güvenlik Kafesi Yapımı |  | 50.000,00 |  |
| 3.3.1 | Ortaköy İlçesi Köysel Organik Ürünler ve El Sanatları Çarşısı Yapımı |  | 160.000,00 |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  | 4.421.000,00 |  |
| PLAN PROJE YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI | 2017 ÖDENEK TALEBİ |  |  |
| 3.2.1.1 | İl Genel Meclisi Hizmet Binasının Yapımı | 823.000,00 |  |  |
| 3.1.1.1 | İlköğretim yeni derslik yapımı (52 derslik ) | 12.500.000,00 |  |  |
|  | Sungurlu Bölükbaşı Özel Eğitim Okulu Sosyal Tesis Yapımı (İhale) | 200.000,00 |  |  |
| 3.1.1.3 | Mevcut İlköğretim okullarının büyük onarımlarının yapılması (52 okul) | 1.350.000,00 |  |  |
|  | Mevcut İlköğretim Okullarının Küçük Onarımlarının Yapılması (20 Okul) | 850.000,00 |  |  |
| 3.1.1.9 | Mevcut Anaokullarının bakım ve onarımlarının yapılması (2 anaokulu) | 300.000,00 |  |  |
| 3.1.1.12 | Okullara çevre düzeni yapılması (5 okul) | 150.000,00 |  |  |
| 3.1.1.5 | Kamulaştırma ve hibe yoluyla okul alanları oluşturulması (9.128,00 m2) | 2.786.208,00 |  |  |
| 3.6.1.3 | Arama Kurtarma Malzemesi Alımı | 150.000,00 |  |  |
| 3.5.2.1 | Bayat İlçesi Çukuröz Köyü Sağlık Evi onarımı (İhale) | 150.000,00 |  |  |
| 3.1.1 | Alaca İlçesi Veli Çayırı Piknik Alanı Aydınlatma (İhale) | 200.000,00 |  |  |
| 3.1.1 | Bayat İlçesi İleği Köyü Kültürel Tesislerin Çevre Düzenlemesi (İhale) | 140.000,00 |  |  |
| 3.1.1 | İskilip İlçesi Gençlik merkezi Onarımı ve Çevre Düzenlemesi (İhale) | 170.000,00 |  |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  | 19.769.208,00 |  |  |
| KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI |  |  | 2017 ÖDENEK TALEBİ |
| 3.2.1.1 | Basılı yayın alımı (1.000 adet) |  |  | 30.000,00 |
| 3.2.2.1 | Öğrencilere yönelik projeler gerçekleştirmek (1 kez ) |  |  | 20.000,00 |
| 3.2.2.2 | Dezavantajlı gruplara yönelik malzeme alımı (Akülü Sandalye) |  |  | 100.000,00 |
|  | Dezavantajlı gruplara yönelik kaynak aktarımı ( İş kurmak amacıyla yardımda bulunmak) |  |  | 100.000,00 |
| 3.3.2.1 | Yurtiçi fuarlarına katılım ( İl Özel İdaresi 2 Kez -Kültür ve Turizm Md :2 Kez) |  |  | 170.000,00 |
| 3.3.2.2 | Yurtdışı fuarlarına katılım (2 Kez) |  |  | 15.000,00 |
| 3.3.2.3 | Çorum İli tanıtım kitabı hazırlanması (1 adet ) |  |  | 15.000,00 |
| 3.3.2.4 | Hitit yolu, gastronomi yolu ve çorum mutfağını güzelleme kitabı hazırlanması (1500 adet) |  |  | 10.000,00 |
| 3.3.2.5 | Ankara-Samsun karayolu üzerinde Çorum İli tanıtım totemleri yapılması ve mevcutların yenilenmesi (10 adet ) |  |  | 20.000,00 |
|  | Açık hava reklam ünitesi kiralama (Ankara-İzmir-Samsun) (1 adet ) |  |  | 20.000,00 |
| 3.3.2.6 | Çorum İli tanıtım broşürü ve diğer materyallerin hazırlanması (5.000 adet ) |  |  | 125.000,00 |
| 3.3.2.8 | İlin tanıtımı etkinlikleri için araç kiralama (1 kez ) |  |  | 150.000,00 |
| 3.4.1.2 | Amatör spor kulüplerine spor malzemesi desteği ( 30 Spor kulübü- 1 kez ) |  |  | 80.000,00 |
| 3.4.1.3 | İlk, orta ve liselere spor malzemesi desteği (15 adet okul - 1 kez ) |  |  | 20.000,00 |
|  | Boğazkale UNESCO 30. Yıl Kültür Tanıtımı (İhale) |  |  | 350.000,00 |
| 3.7.1.1 | El ve Zihinsel İşlem becerilerine Yönelik malzeme Alımı (1 kez ) |  |  | 10.000,00 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  |  | 1.235.000,00 |
| SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI |  |  | 2017 ÖDENEK TALEBİ |
| 2.1.1.4 | İçme suyu ünitelerinde yenileme, geliştirme bakım ve onarım çalışmaları, İsale hattı ve şebeke değişimi ile içme suyuna kavuşturulması ve Şendere göleti içme suyu projesi kapsamında 54 ünitenin sağlıklı ve nitelikli içme suyuna kavuşturulması için arıtma tesisi ile 11 adet depo isale ve şebeke hattı yapılması : (27 adet yenileme, bakım ve onarım ile 19 adet isale hattı şebeke değişimi ) - (Bütçesel kaynak 2017 Yılı bütçesi ile 430.000,00 TL İller Bankasından 2.565.000,00 TL Borçlanma yoluyla karşılanacaktır) |  |  | 2.995.000,00 |
| 2.1.1.5 | İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu için klor malzemesi tableti ile otomatik klorlama cihazı alımı (5 ton Klor tableti 75.000,00 TL ile 200 adet klorlama cihazı 500.000,00 TL) |  |  | 575.000,00 |
| 2.1.2.1 | Kanalizasyon tesisi bulunmayan köy ve bağlılara yeni kanalizasyon tesisi yapımı (145 Ünite)- (Ödeneğin tamamı İller Bankasından Borçlanma yoluyla karşılanacaktır) |  |  | 6.130.000,00 |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  |  | 9.700.000,00 |
| İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ |  |  |  |  |
| NO | FAALİYET ADI |  | 2017 ÖDENEK TALEBİ |  |
| 2.4.3.1 | İmar Revizyonlarının Yapımı ( 5 adet ) |  | 950.000,00 |  |
|  | Köy Meydanı Çevre Düzenlemesi Proje Hazırlanması (5 adet) |  | 100.000,00 |  |
| 2.4.3.3 | İmar Kanunu'nun 18. maddesinin uygulanması (5 adet) |  | 300.000,00 |  |
| 1.3.1.1 | Bilgisayarların ve yazılımların teknolojik gelişmeler paralelinde güncellenmesi (Coğrafi Bilgi Sistemi Kurulması % 10 ) |  | 500.000,00 |  |
|  | Rolöve, Restorasyon ve Restitasyon Projeleri hazırlamak ( 6 adet ) ( Ödenek İdaremiz tarafından tahsil edilen Kültür Varlıkları Katkı Payından karşılanacaktır) |  | 1.500.000,00 |  |
| TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  | 3.350.000,00 |  |
| DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NO; FAALİYET ADI; 2017 ÖDENEK TALEBİ. 1.3.3.1; 4 Adet Greyder- 4 Adet Binek Araç- 4 Adet Panelvan ve 4 Adet Pickap Alımı; 4.500.000,00. TOPLAM KAYNAK İHTİYACI; 4.500.000,00. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ |
| NO | FAALİYET ADI |  | 2017 ÖDENEK TALEBİ |  |
| 1.1.4.3 | Hizmet içi eğitimin gerçekleştirilmesi (Proje yazılımları eğitiminin verilmesi) 1 kez |  | İdare imkanları |  |
| İL ÖZEL İDARESİ 2017 YILI PERFORMANS PROĞRAMI TOPLAM KAYNAK İHTİYACI |  |  | 125.491.404,00 |  |